Znak sprawy:  IGPOS.271.46.2020

Załącznik Nr 7 do SIWZ

###### UMOWA nr ……….

zawarta w dniu ………… 2020 r. w Miedzianej Górze pomiędzy:

Gmina Miedziana Góra

ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

reprezentowanym przez:

- ……………………………

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym/Inwestorem”

a

…………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w ………………….

NIP ………………………

reprezentowanym przez:

- ………………..

zwanym dalej w treści Umowy "Wykonawcą",

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowiązki wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji pn:

Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudową i budową sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra, w tym:

Zadanie 1: Nadzór inwestorski nad Budową systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zad. 5

Zadanie 2: Nadzór inwestorski nad Budową sieci kanalizacyjnej oraz rozbudową i budową sieci wodociągowej w msc. Kostomłoty Drugie i Porzecze – poza aglomeracją

§ 2

Przedmiot umowy został określony w załączniku na 1 do umowy  – „WYKAZ OBOWIĄZKÓW I ZAKRESU CZYNNOŚCI”, który stanowi integralną część umowy.

§ 3

- Wykonawca będzie wykonywał czynności nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Wykonanie postanowień umowy Wykonawca zobowiązuje się wypełniać ze starannością profesjonalisty (podwyższona staranność) i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

### II. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

### § 4

1.    Umowa na nadzór nad realizowaną inwestycją zostaje zawarta na:

- Zadanie 1 - od dnia przekazania placu budowy do 31.03.2022 r. i 60 miesięcy od zakończenia inwestycji na czynności wynikających z okresu rękojmi. (pobyty na żądanie Zamawiającego podczas okresowych przeglądów oraz sytuacjach w których wymagany będzie do ustalenia zakres zgłaszanych wad i usterek Wykonawcy).

- Zadanie 2 - od dnia przekazania placu budowy do 30.04.2021 r. i 60 miesięcy od zakończenia inwestycji na czynności wynikających z okresu rękojmi. (pobyty na żądanie Zamawiającego podczas okresowych przeglądów oraz sytuacjach w których wymagany będzie do ustalenia zakres zgłaszanych wad i usterek Wykonawcy).

- Umowa może ulec wydłużeniu lub skróceniu odpowiednio do okresu wydłużenia/skrócenia okresu realizacji nadzorowanej inwestycji.

##### III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

##### § 5

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

a) do udziału w odbiorach częściowych i końcowych oraz przy odbiorach robót zanikających: - w celu realizacji powyższego prawa Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanych odbiorach:

1. częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych.

2. robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym.

3. końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej 14  dni roboczych.

b) do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac budowlanych, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, zgłosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 2 dni od dnia otrzymania uwagi i/lub zastrzeżeń,

§ 6

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapłata wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego,

- opiniowanie i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane.

- W terminie 3 dni roboczych od podpisania Umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, a będące w posiadaniu Zamawiającego.

- Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania Umowy, Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich uzyskania.

§ 7

Zamawiający wyznacza osobę, która ze strony Zamawiającego jest uprawniona do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę oraz jest odpowiedzialna za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy:

- Anna Ruszkiewicz – Inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej, Ref. Inwestycji Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami,

tel. 41 303 16 26 w. 43, e-mail: anna.ruszkiewicz@miedziana-gora.pl

#### IV. PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji nadanej niniejszą Umową zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług (tj.: podwyższona staranność oraz zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego, podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego przygotowania i wykonania Zadania Inwestycyjnego).

- Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do Harmonogramu rzeczowo - finansowego opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych, (zwanego w dalszej części umowy Harmonogramem rzeczowo – finansowym), bez względu na przyczynę ich powstawania.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywały będą poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Ponadto, osoby, które w imieniu Wykonawcy będą bezpośrednio przebywały na budowie Inwestycji będą posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków.

- Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za własne działania i/lub zaniechania. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być traktowane jako pracownicy Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców, podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczególnych etapów jej realizacji.

- Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

a)………………………………………………koordynator i nadzór robót w specjalności sanitarno-wodociągowej,

b) ……………………………………………… nadzór w specjalności robót drogowych,

c) ………………………………………………….nadzór w specjalności robót elektrycznych.

- Wykonawca ma prawo do zastąpienia każdej z osób wymienionych w ust. 4, po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje doświadczenie i uprawnienia nie mniejsze niż osoba dotychczas wykonująca prace i wskazana przez Wykonawcę w przedłożonym do oferty Wykazie osób.

§ 10

W toku realizacji Zadania Inwestycyjnego, Wykonawca, wnikliwie i szczegółowo, będzie dokonywał sprawdzenia wykonanych robót z fakturami wystawianymi przez Wykonawcę robót, m. in. pod kątem zasadności poniesienia danych kosztów w związku z projektem budowlanym.

#### V. WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

§ 11

      - Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy, za pełnienie obowiązków określonych w niniejszej Umowie wynosi …………. zł (słownie: ……………. zł 00/100), wynagrodzenie netto wynosi ………………………………… zł, w tym:

a) za Zadanie 1: Nadzór inwestorski nad Budową systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zad. 5, wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi: ……………………………. zł (słownie: ……………….. zł 00/100), ………….. zł netto, ……… zł VAT

c) za Zadanie 2: Nadzór inwestorski nad Budową sieci kanalizacyjnej oraz rozbudową i budową sieci wodociągowej w msc. Kostomłoty Drugie i Porzecze – poza aglomeracją, wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi: ……………………………. zł (słownie: ……………….. zł 00/100), ………….. zł netto, ……… zł VAT

      - Wynagrodzenie określone w ust.1, zawiera podatek VAT …………..

      - Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów.

      - W przypadku zmiany kosztów realizacji inwestycji lub wydłużenie czasu realizacji inwestycji o których mowa w § 1, wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie renegocjowane.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie  wypłacane od rozpoczęcia robót budowlanych w miesięcznych ratach proporcjonalnych do ilości wykonanych robót budowlanych, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur Wykonawcy.

      - Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego miesięczny częściowy raport rozliczeniowy. Łącznie faktury częściowe mogą być wystawiane do kwoty nie wyższej niż 90 % wartości wynagrodzenia. Faktury częściowe będą płatne w terminie 30 dni od daty złożenia faktury, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy częściowy raport rozliczeniowy zostanie odrzucony przez Zamawiającego z pisemnym wskazaniem przyczyn.

      - Ostateczne rozliczenie za wykonaną robotę nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego i raportu rozliczeniowego, płatną w terminie 30 dni od daty złożenia faktury, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy raport miesięczny zostanie odrzucony przez Zamawiającego z pisemnym wskazaniem przyczyn.

      - Dniem płatności wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

      - Zamawiający informuje, że posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl). Wykonawca może wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego.

§ 12

- Jeżeli w toku realizacji procesu inwestycyjnego nastąpi przerwa trwająca nie dłużej niż 30 dni z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe  wynagrodzenie za ten okres.

- Jeżeli przerwa, o której mowa w ust. 1 będzie dłuższa niż 30 dni, każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę. Zapisy §20 stosuje się wprost.

#### VI. RAPORTOWANIE

§ 13

- Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów:

  - raporty interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, najpóźniej w terminie 2 dni od zdarzenia,

  - miesięczne częściowe raporty rozliczeniowe składane wraz fakturą, zawierające informacje o czynnościach wykonywanych przez Wykonawcę, stanie zaawansowania realizowanych robót budowlanych, oraz wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opóźnień w realizacji inwestycji w terminie 3 dni od zakończenia okresu określonego etapu inwestycji zawartego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,

- Brak prowadzenia raportów, o których mowa w ust 1 wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu ich przedstawienia, oraz może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 19 i 21 Umowy i/lub naliczania kar umownych.

- Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem warunków Umowy przez Zamawiającego określonych w § 16 pkt 1 Umowy.

- Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego złożenia, z pisemnym podaniem uzasadnienia.

- Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji inwestycji, o których mowa w § 1 Umowy.

## VII. UBEZPIECZENIE

§ 14

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1 powyżej.

- Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w warunkach ogólnych polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

VIII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI i ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

§ 15

            - Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem albo nienależytym w tym nieterminowym, wykonaniem zobowiązań przez podmioty wykonujące prace przygotowawcze oraz prace związane z wykonaniem Zadania Inwestycyjnego, a w szczególności: wykonawców i podwykonawców robót chyba, że nie nastąpiły z winy Wykonawcy. Obowiązek Wykonawcy zapłaty na rzecz Zamawiającego kar/kary umownej nie jest uzależniony od powstania szkody Zamawiającego.

- Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 5 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty ...................- PLN (słownie: ....................................................................................................../100).

- Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest  …………....................................

- W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi na roboty budowlane.

- Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 3 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

# IX. KARY UMOWNE

# § 16

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 11 ust 1. niniejszej Umowy, a pozostającego do zapłaty w dniu odstąpienia od Umowy.

- Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający zapłaci odsetki umowne równe odsetkom ustawowym.

- Zapłata przez Zamawiającego kary umownej wyłącza możliwość dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania za szkodę przewyższającą kwotę zapłaconej kary umownej.

§ 17

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne, bez względu na poniesienie lub nie szkody przez Zamawiającego:

  - w razie odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - w razie opóźnienia realizacji inwestycji w stosunku do Harmonogramu rzeczowo - finansowego chyba, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

  - w razie niezłożenia raportu interwencyjnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt a, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - w razie niezłożenia raportu rozliczeniowego, w terminie określonym odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt b) - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

  - w razie zaistnienia okoliczności, o której mowa w § 18 ust. 1 niniejszej Umowy - w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w §14  ust. 2 niniejszej Umowy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego określonego w §11 ust 1 niniejszej Umowy za każdy przypadek naruszenia.

  - za każdy stwierdzony przypadek nieobecności, także w sytuacjach awaryjnych, w miejscu wskazanym do świadczenia usługi inspektora nadzoru lub koordynatora zespołu inspektorów nadzoru w wysokości 500,00 zł.

  - za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie nie wywiązania się z zadeklarowanych pobytów na nadzorowanej inwestycji w sposób określony w złożonej ofercie, w wysokości 1 000,00zł.

  - za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy w zakresie osób, wskazanych w załączonym do oferty Wykazie, do realizacji ww. przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem zapisów §9 ust. 5, w wysokości 500,00 zł.

  - za każdy przypadek braku niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, w wysokości 1 000,00 zł.

  - za każdy przypadek nieprzestrzegania wymogów przewidzianych w przepisach Prawa budowlanego, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust.1

- Kara/kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

- Zamawiający odstąpi od potrącania kar, o których mowa w § 16 i § 17, jedynie w przypadkach określonych w art. 15r¹ ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw( tj. Dz.U.2020.374).

X. ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

§ 18

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni w przypadku:

  - nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania z nieuzasadnionych przyczyn.

- Zaistnienie wskazanej w ust. 1 okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy nieprzekazaniem przez Zamawiającego danych i materiałów w zakresie lub terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron będzie dokonane na piśmie z podaniem   przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

§ 19

Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  - opóźnienie/opóźnienia w realizacji inwestycji powyżej 14 dni w stosunku do Harmonogramu rzeczowo - finansowym, chyba że nastąpiły z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

  - przerwania wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, o ile przerwa trwała dłużej niż 14 dni,

  - nie przedłożenia raportu interwencyjnego w terminie określonym w §13 ust.1 pkt. a niniejszej Umowy,

  - jeżeli Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

  - wykonywania Umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub rażącego zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,

  - rozpoczęcie likwidacji Wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

  - wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadające do tego wymaganych uprawnień,

  - wykonywania czynności przez osoby nie uzgodnione z Zamawiającym lub jeżeli liczba tych osób jest mniejsza niż określona w § 9 ust. 4 Umowy,

  - naruszenie zobowiązania z §14 niniejszej Umowy,

  - narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy Wykonawcy,

  - nie uzyskania przez Zamawiającego lub cofnięcie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie Inwestycji, lub też uzyskanie lub pozostawienie środków w takiej wysokości, że wiązałoby to się z tak istotnym ograniczeniem Inwestycji, że wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określona w Umowie, nie odpowiadałaby rzeczywistemu nakładowi jego pracy,

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 20

Wykonawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- w razie zwłoki w zapłacie dwóch kolejnych pełnych faktur przez Zamawiającego powyżej 14 dni od drugiego terminu płatności,

- niezatwierdzenia raportu miesięcznego w terminie 7 dni od dnia złożenia, bez podania przyczyny.

- w razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Umowa, z zastrzeżeniem ust.2 powyżej, rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

- W przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia niniejszej Umowy była/były okoliczności określone w §19 ust.1 pkt. f), g) Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy.

- W przypadku rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.

§ 22

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją inwestycji oraz Umowy, wiążąca będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być kierowana na podane adresy i numery faksów:

( do Zamawiającego:

……………………………………………..

( do Wykonawcy

…………………………………………………………………..

tel.:…………………………………………………………..

FAX:......................................................

2. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

3. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom/podmiotom.

§ 23

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Integralne załączniki umowy:

1.„Wykaz obowiązków i zakresu czynności”

2. SIWZ oraz oferta wykonawcy.

Zamawiający:				 			     Wykonawca:

………………………………………………………	                                        ………………………………………………………………

(pieczęcie i podpisy)					               (pieczęcie i podpisy)

Zał. nr 1 do Umowy

WYKAZ OBOWIĄZKÓW I ZAKRESU CZYNNOŚCI

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji, tj. : „Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudową i budową sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”, na Zadanie 1: Nadzór inwestorski nad Budową systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zad. 5 i Zadanie 2: Nadzór inwestorski nad Budową sieci kanalizacyjnej oraz rozbudową i budową sieci wodociągowej w msc. Kostomłoty Drugie i Porzecze – poza aglomeracją, w zakresie następujących branż:

a) sanitarnej,

b) elektrycznej,

c) drogowej.

2. Pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru w/w branż w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji.

3.  Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (tj. Dz.U.2020.1333) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi.

4. Zakres czynności w trakcie wykonywania modernizacji obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki:

- posiadanie dokładnej znajomości dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także przez Wykonawcę z Podwykonawcą/-cami,

- weryfikacja i ocena dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami,

- zapoznanie się i weryfikacja kompletności dokumentacji oraz pisemne wskazanie ewentualnych braków lub/i wad w dokumentacji przed rozpoczęciem budowy, bądź w toku jej realizacji,

- pisemne wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej,

- sprawowanie na bieżąco kontroli terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę i Podwykonawców z harmonogramem rzeczowo- finansowym,

- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania,

- współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i Wykonawcą robót, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,

- organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych w imieniu Zamawiającego, z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie najpóźniej do 3 dni po naradzie oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na naradzie koordynacyjnej. Ustala się następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: raz na 2 tygodnie, bądź częściej wg. potrzeby. Narady będą się odbywać w siedzibie Urzędu Gminy bądź na terenie budowy, bądź on-line - wg. potrzeby.

- składania Zamawiającemu miesięcznych pisemnych raportów, zawierających informacje o czynnościach wykonywanych przez Inspektora Nadzoru, stanie zaawansowania realizowanych robót budowlanych, oraz wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opóźnień w realizacji inwestycji w terminie 3 dni od zakończenia okresu, którego dotyczy raport,

- sprawowanie na bieżąco kontroli robót w zakresie zgodności ich wykonywania 
z dokumentacją projektowo- techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,

- w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego- podejmowanie decyzji 
o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności  w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru,

- dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji,

- dopuszczenie do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.,

- podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje, w  sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót,

- udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót czy specyfikacją materiałów i dostaw z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, Inspektor nadzoru nie może samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) podejmować decyzji wywołujących skutki finansowe dla Gminy Miedziana Góra,

- organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,

- kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz  obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

- akceptacja zastosowanych przez Wykonawcę  robót budowlanych materiałów,

- wykonywanie badań sprawdzających jakość wykonanych robót,

- żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót 
i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad,

- ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

- przygotowywanie dokumentów związanych z naliczaniem kar umownych Wykonawcy robót za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez niego zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty wynikać będzie z zawartej z Wykonawcą umowy;

- dokonywanie odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu w terminach wskazanych w umowie na wykonanie robót budowlanych,

- udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a  w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad,

- potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę i zapłaty mu wynagrodzenia,

- niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych 
oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

- udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział 
w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,

- uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- rozpoznanie  i   przedstawianie  do  akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych,  przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót dodatkowych zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót i z zachowaniem zasad ustawy PZP, weryfikacja kosztorysów dotyczących tych robót (kosztorysy zostaną opracowane przez Wykonawcę robót), a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji, z zastrzeżeniem, że bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót polecenia wykonywania robót dodatkowych,

- sprawdzanie wykonanych robót, powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju 
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

- poświadczenie terminu zakończenia robót,

- kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,

- rozliczenie budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, także w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska,

- uczestniczenie i nadzorowanie prawidłowości przeprowadzania prób, pomiarów, sprawdzeń, odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją,

- koordynowanie robót w poszczególnych branżach,

- kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót budowlanych  i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego,

- kontrolowanie prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów,

- przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych 
z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji,

- obecność na budowie inspektora branży w sposób stały, zapewniający nadzór nad inwestycją- przez stały nadzór rozumie się obecność inspektora nadzoru w branży sanitarnej lub koordynatora inspektorów nadzoru na każdym etapie procesu technologicznego gwarantującego właściwą realizację inwestycji, tzn. ……….. wizyt w tygodniu na placu budowy, przy czym każda z wizyt na budowie musi odbywać się w innym dniu. W stosunku do pozostałych inspektorów obecność wg potrzeb zaistniałych w trakcie realizacji robót budowlanych. Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy, dodatkowo inspektorzy nadzoru zobowiązani są odnotować swoją obecność na budowie w księdze obecności, która znajdować się będzie w Pokoju nr 1 Urzędu Gminy,

- w sytuacjach awaryjnych, bezzwłoczne pojawianie się na placu budowy, niezależnie od punktu oo), po uprzednim telefonicznym powiadomieniu przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego,

- wykonania na wezwanie Zamawiającego okresowych analiz rzeczowego i finansowego zaawansowania robót,

- sprawdzenie poprawności wykonania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi,

- organizowanie i uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych w okresie trwałości projektu (okres gwarancji i rękojmi),

- kontrola usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji i rękojmi,

- opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania wniosku o płatność do instytucji zarządzającej.

- wykonywanie wszelkich innych czynności nie wymienionych w niniejszym opisie o pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego oraz umowie na roboty budowlane, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania.

5. Wykonawca zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania robót budowlanych celem właściwej realizacji inwestycji.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania dokumentacji projektowej z bieżącymi przepisami prawa, normami i wiedzą techniczną.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego,

8. Czas trwania przedmiotu umowy obejmuje okres budowy, gwarancji oraz rękojmi przeprowadzonych prac i materiałów.

9. Opracowanie dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku o płatność do instytucji zarządzającej oraz opracowanie i przekazanie pełnego kompletu dokumentacji niezbędnej do rozliczenia inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym.

.......................... 				                    	 		...............................

Zamawiający				 		    		 Wykonawca