##### LOKALNY PROGRAM  REWITALIZACJI CENTRUM GMINY MIEDZIANA GÓRA

###### NA LATA 2008-2014

PAŹDZIERNIK 2008 R

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

- CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI W CENTRUM GMINY MIEDZIANA GÓRA

1.         Zagospodarowanie przestrzenne

2.         Gospodarka

3.         Sfera społeczna

4.         Dane statystyczne dotyczące poszczególnych sektorów

5.        Analiza SWOT

- NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIEJSCOWOŚCI I REGIONU

- ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI

  - Okres realizacji LPR Centrum Gminy  Miedziana Góra

  - Zasięg terytorialny

2.1       Uzasadnienie wyboru obszaru rewitalizacji z opisem komplementarności zadań

w ramach poszczególnych obszarów

2.2       Główne kierunki działań

2.3       Cele ogólne

3.         Podział na projekty i zadania inwestycyjne

4.         Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji

- Oczekiwane wskaźniki osiągnięć i rezultaty

- PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2008-2014

- PLAN FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMU  NA LATA 2008-2014

# SYSTEM WDRAŻANIA

- SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

VIII.    ZAŁĄCZNIKI

  - Wizualizacja „Rynku” – 2 szt

  - Lokalizacja placu zabaw wraz z rozmieszczeniem urządzeń

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący składanego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.2 RPOWŚ, zwierający zarówno wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu, jak również wydatki związane z przygotowaniem projektu oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą – dotyczy Obszaru A L.p. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 6 z pkt. V LPR

WPROWADZENIE

Przez rewitalizację należy rozumieć kompleksowy, skoordynowany, wieloletni proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych prowadzony na obszarze – przestrzeni nie spełniającej należycie swoich funkcji. Obszarem takim jest centrum Gminy Miedziana Góra.

Centrum jest postrzegane przez mieszkańców i odwiedzających Gminę jako mało atrakcyjne, nieestetyczne i niefunkcjonalne. Przyczyną niezadowolenia  jest zły stan infrastruktury technicznej, obiektów zabytkowych i użyteczności publicznej, małej kompleksowości  oferowanych  usług  oraz  brak atrakcyjnych ofert spędzenia wolnego czasu.

Z uwagi na utracenie przez centrum Gminy swojej funkcji i przeznaczenia powstał Program, który ma jej przywrócić dawną rolę. Idea ta została zainicjowana przez Władze Gminy, które powołały zespół zadaniowy do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Centrum Gminy Miedziana Góra.

Centrum Gminy położone jest na terenie bezpośrednio przylegających do siebie dwóch sołectw tj. Miedzianej Góry oraz Kostomłotów II. Granice obszaru rewitalizacji przyjęto w kwartale ulic i dróg: ul. Łódzka – droga krajowa, ul. Urzędnicza – droga gminna, ulica łącząca ul. Urzędniczą i Kościelną (przy ośrodku zdrowia), uliczka stanowiąca komunikację pomiędzy Zespołem Szkół w Kostomłotach II i Przedszkolem                                   w Kostomłotach II.

Główny cel programu, zdefiniowanie przedsięwzięć, kolejność zagadnień zostały ustalone w oparciu o partnerstwo społeczne – konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Lokalny Program Rewitalizacji zakłada, że realizacja poszczególnych celów tj. celu przestrzenno-infrastrukturalnego, ekologicznego, gospodarczego oraz społecznego spowodują, że centrum Miedzianej Góry będzie miejscem integracji społecznej z rozwiniętą infrastrukturą usługową, kulturalną, turystyczną, a wreszcie przywróci ład przestrzenny.

Należy zaznaczyć, iż projekty ujęte w niniejszym opracowaniu stanowią jedynie propozycję przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji, a ich właściwa realizacja będzie zależna od bieżących uwarunkowań finansowych, aktualnych potrzeb środowiska lokalnego oraz dostępnych możliwości technicznych.

Jednocześnie, dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w zapisach niniejszego dokumentu – stosownie do potrzeb: nowe zadania, modyfikacja obszarów problemowych, etc. Organem decyzyjnym w tym przypadku będzie Rada Gminy Miedziana Góra.

Słownik najważniejszych terminów:

- Rewitalizacja – „podejmowany w interesie publicznym proces przemian społecznych, przestrzennych, technicznych i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego, przywrócenie obszarowi jego funkcji 
i stworzenie warunków do jego rozwoju z wykorzystaniem jego charakterystycznych sił endogenicznych”.

- Lokalny Program Rewitalizacji – „opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę program wieloletnich działań w sferze społecznej, przestrzennej 
i gospodarczej, prowadzący w założonym w nim okresie do wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego i stworzenie warunków jego rozwoju”.

- Obszar programu rewitalizacji – „obszar dla którego opracowuje się i realizuje program rewitalizacji, obejmujący całość lub część obszaru znajdującego się 
w stanie kryzysowym”.

- CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI W CENTRUM GMINY MIEDZIANA GÓRA

Gmina Miedziana Góra położona jest w środkowo-północnej części powiatu kieleckiego w województwie świętokrzyskim. Niewielka odległość - 9km od stolicy województwa świętokrzyskiego Kielc, stanowi, że Gmina ma podmiejski charakter.

Lokalizacja gminy na tle Polski

Źródło:http://www.miedzianagora.eobip.pl

Położenie Gminy w bezpośrednim sąsiedztwie dużego ośrodka miejskiego,                           a jednocześnie w atrakcyjnych terenach mających walory krajobrazowe i środowiskowe zadecydowało, że plany rozwojowe Gmina wiąże z budownictwem mieszkaniowym, turystyką i kompleksową działalnością usługową na rzecz  mieszkańców i turystów.

Gmina Miedziana Góra w powiecie kieleckim

Źródło: htttp://www.wikipedia.pl

1.  Zagospodarowanie przestrzenne

Granice stref ochrony konserwatorskiej

Na obszarze przewidzianym do rewitalizacji nie występuje strefa ochrony konserwatorskiej.        W jej  granicach znajdują się natomiast obiekty dziedzictwa kulturowego takie jak: obraz olejny na płótnie „Matka Boska Niepokalanie poczęta” znajdujący się w zakrystii Kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach II. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 172,               a także Stara Plebania oraz budynek gospodarczy przy starej Plebani. Obiekty te objęte są opieką Wojewódzkiego Konserwatora zabytków, ale nie wpisane do rejestru zabytków.

Uwarunkowania ochrony środowiska

Gmina Miedziana Góra położona jest w Suchedniowsko – Oblęgorskim  Obszarze  Chronionym Krajobrazu, który pokrywa  się  z otuliną  Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku  Krajobrazowego. Obszar został ustanowiony w celu ochrony unikatowych zasobów przyrodniczych oraz kulturowych regionu, stanowiących pozostałości Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Poza tym obszar jest częścią aglomeracji Miedziana Góra wyznaczonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego i znajduje się w wykazie KPOŚK  pod poz. 2-2-321. Wielkość aglomeracji wynosi 7869 RLM.

Gmina Miedziana Góra znajduje się w strefie „B” w zakresie zanieczyszczeń powietrza. Na terenie Gminy zanieczyszczenie powietrza nie przekracza dopuszczalnych poziomów substancji ze względu na ochronę zdrowia mieszkańców, ochronę roślin i obszarów parków narodowych. Na terenie gminy brak jest istotnych źródeł zanieczyszczenia powietrza.

Na terenie Gminy nie funkcjonuje wysypisko odpadów stałych. W zakresie tych potrzeb Gmina korzysta z wysypiska „Promnik” w sąsiedniej Gminie Strawczyn. Odbiór odpadów stałych następuje bezpośrednio z posesji na podstawie dwustronnych umów  miedzy mieszkańcami              i wyspecjalizowaną firmą, działającą na zlecenie Urzędu Gminy, z przeznaczeniem do dalszej przeróbki na pełnowartościowy surowiec. Szacuje się, że z tej formy segregacji korzysta ok. 20% mieszkańców Gminy. Dla uniknięcia powstawania dzikich wysypisk, dwa razy w roku Gmina prowadzi zbiórkę odpadów stałych ponadgabarytowych. Na terenie Zespołu Szkół                          w Kostomłotach II prowadzona jest segregacja odpadów, a dzieci biorą udział w konkursach poświęconych tej tematyce.

Pomniki przyrody i ślady górnictwa

1. Urwisko skalne „Piekło” – Swoisty ewenement geologiczny. Celem ochrony jest zabezpieczenie cennego obiektu geologicznego o wysokich wartościach naukowych i walorach krajobrazowych stromej skarpy o wysokości 15m i długości 8m.

2. Ślady górnictwa kruszcowego od XVI do XX wieku w Miedzianej Górze – Powierzchnia  1,8ha, pozostałość dwóch szybów „Stanisław”- średnica 16m, pochodzący sprzed XVII w główny szyb kopalni „Zygmunt” i „II Austriacki” średnica 12m z czasów I wojny światowej oraz hałd usypiskowych do wys. 6m po eksploatacji rudy miedzi i żelaza. Celem ochrony jest  zabezpieczenie pozostałości głównego szybu jednej z najbardziej znanych kopalń kruszcowych    w regionie, kopalni rud miedzi, a wcześniej rud żelaza „Zygmunt”, działającej do I poł. XIX w. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod nr 194 .

3. Kamieniołom „Mogiłki” - Nieczynny obecnie kamieniołom położony jest w sołectwie Kostomłoty II. Eksploatowano w nim wapień górno dewoński, który służył do produkcji kruszywa drogowego. Odsłonięte na początku 1922 roku fałdy w południowej części kamieniołomu przedstawiają dużą wartość naukowo-dydaktyczną.

4. Kopalnia „Laskowa Góra” – Czynna kopalnia, w której wydobywa się metodą odkrywkową dolomity dewońskie. Surowiec służy do produkcji kruszyw łamanych dla budownictwa                       i drogownictwa, natomiast ze względu na skład chemiczny nadaje się do wyrobu mączek               i nawozów wapniowo-magnezowych.

5. Kopalnia Kostomłoty” – Czynna kopalnia, w której eksploatowane są wapienie górnego dewonu służące do produkcji kruszyw drogowych i budowlanych.

6.  Szyby odwadniające – Szyby pochodzą z XVIII/XIX wieku, budowane były jednocześnie zarówno w części początkowej jak i końcowej. Budowy nigdy nie dokończono i oba odcinki nigdy nie zostały połączone.

Na terenie Kostomłotów II znajduje się użytek ekologiczny „Bagno” o powierzchni 0,77ha. Teren porośnięty jest roślinnością charakterystyczną dla bagien i chroniony ze względu na pozostałości ekosystemów.

Warunki hydrologiczne

Prawie całe sołectwo Miedziana Góra ma słabą przepuszczalność gruntów. Występują tu gliny                i pyły. Wody podziemne występują na głębokości od 5 do 10m od powierzchni terenu. Od Miedzianej Góry w kierunku Masłowa rozciąga się strefa, gdzie główny użytkowy poziom wodonośny występuje lokalnie w utworach czwartorzędowych, położonych na bezwodnych utworach kambru, ordowiku i syluru. Miedziana Góra leży w strefie ochronnej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GWZP) 414.

Sołectwo Kostomłoty II ma także przepuszczalność gruntów słabą. Na granicy sołectwa                     z gminami Strawczyn i  Piekoszów oraz sołectwem Kostomłoty I,  występują grunty o średniej przepuszczalności: piaski, skały lite silnie uszczelnione. Wody podziemne występują na głębokości ok. 5m od powierzchni terenu. W okolicach  Kostomłotów II  rozciąga się główny poziom wodonośny, który znajduje się w utworach dewonu środkowego, a poziom użytkowy              o mniejszym znaczeniu  występuje w utworach dewonu górnego. Kostomłoty II również leżą w strefie ochronnej GZWP 414 oraz  w sąsiedztwie GZWP 417.

Oprócz tego cały obszar Gminy Miedziana Góra wchodzi w obręb Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-Polska, stanowiącej element Europejskiej Sieci Ekologicznej ECONET.

Zapisy dotyczące ochrony środowiska zostały zawarte w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, w których wskazano następujące uwarunkowania ochronne:      - Niedopuszczenie do pogorszenia jakości wód podziemnych i poprawę jakości wód powierzchniowych; obowiązek uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej

- Ochrona przed hałasem w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                          i zagrodowej, zakaz lokalizacji obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

- Dla obiektów produkcyjnych, usługowych wprowadza się nakaz ograniczenia uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi do granic terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny

- Ochroną objęte jest udokumentowane złoże wapienia górnodewońskiego „Mogiłki”

Własność gruntów i budynków

Centrum Gminy przewidziane do rewitalizacji zajmuje obszar 7,64ha i znajduje się w granicach administracyjnych dwóch sołectw: Miedzianej Góry i Kostomłotów II, w odl. 9km od stolicy województwa Kielc. Sołectwo Miedziana Góra zajmuje obszar 410ha, a sołectwo Kostomłoty II obszar 1.130ha.

Struktura własnościowa gruntów na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji przedstawia się następująco: grunty Gminy - 51,31%, grunty Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach II – 22,25%, grunty Spółdzielni Obsługi Rolnictwa w Kostomłotach II – 3,79%, grunty Banku Spółdzielczego w Kielcach Oddział w Miedzianej Górze – 1,31%, grunty osób fizycznych – 21,34%.

W strukturze użytkowania gruntów w Miedzianej Górze najwyższy procent stanowią użytki rolne – 75,50%  oraz tereny osiedlowe – 17,30%, natomiast w sołectwie Kostomłoty II  grunty pod lasami – 48,54%, a użytki rolne – 36,06%.

Z uwagi na podmiejskie położenie, teren jest atrakcyjny pod względem budownictwa mieszkaniowego, co powoduje stały wzrost liczby nowoododanych budynków do użytku.            W 2004 roku liczba oddanych budynków mieszkalnych w Miedzianej Górze wynosiła 496 i stale rosła, by w roku 2007 osiągnąć liczbę 532 budynków, natomiast w Kostomłotach II porównywalnie wynosiła w 2004 roku  347 budynków, a w 2007 roku 361 budynków.

Na terenie przewidzianym do rewitalizacji znajduje się zabudowa o różnorodnym przeznaczeniu, stanie technicznym oraz stylistyce architektonicznej. Budynki te były budowane w różnych okresach i wykazują różnorodny stan zużycia technicznego.

Budynki użyteczności publicznej, które wykonane zostały w technologii tradycyjnej – murowane z materiałów ceramicznych lub silikatowych, nie są ocieplone, a ich orientacyjny współczynnik przenikania ciepła wynosi U=0,7Vat/m2K. Wynika z tego, że budynki nie spełniają obowiązujących norm U=0,3÷0,5Vat/m2K i wykazują się niskim poziomem wydajności energetycznej budynków.

Wartościowym pod względem architektonicznym jest kościół p.w. św. Andrzeja Boboli                     w Kostomłotach II, którego budowę rozpoczęto w 1973r, a oddano do użytku wiernych w 1980r.  Jest to obiekt sakralny wybudowany w stylu  nowoczesnej architektury. Stanowi on zdecydowaną formę architektoniczną, a jego charakterystyczna wieża jest wyeksponowana ponad inne obiekty. Tym samym jest punktem charakterystycznym w panoramie centrum Gminy.

Zdjęcie Nr 1  - Kościół Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja

Boboli w Kostomłotach II

Nowym i estetycznym budynkiem jest oddany do użytku w 2007r budynek Banku Spółdzielczego, wraz z jego atrakcyjnym najbliższym otoczeniem.

Na obszarze przewidzianym do rewitalizacji znajduje się zabytkowy budynek Starej Plebani, którego stan techniczny wymaga odrestaurowania w zakresie stolarki, elewacji i wykonania  nowego dachu oraz zabytkowy budynek gospodarczy wymagający kapitalnego remontu z uwagi na stan silnej dewastacji.

Zdjęcie Nr 2  - Budynek Starej Plebanii i pomieszczenia gospodarczego

w Kostomłotach II

Budynki mieszkalne prywatne pochodzą z różnych okresów czasowych i są w różnym stanie technicznym.

Istniejące obiekty handlowe i usługowe stanowią własność prywatną oraz Spółdzielni Obsługi Rolnictwa. Są budowlami nieestetycznymi z widocznymi śladami zniszczenia.

Zdjęcie Nr 3  - Budynek Spółdzielni Obsługi Rolnictwa przy

ul. Kościelnej  w  Kostomłotach II

Obszar programu rewitalizacji jest przede wszystkim obszarem usług administracyjno-edukacyjno-gospodarczym, dlatego też znajduje się na nim niewielka liczba budynków mieszkalnych.

Na obszarze przewidzianym do rewitalizacji  w ścisłym centrum swoją siedzibę mają następujące obiekty użyteczności publicznej:

- Urząd Gminy w Miedzianej Górze

- Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze

- Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej Górze

- Posterunek Policji w Miedzianej Górze

- Zespół Szkół w Kostomłotach II

- Przedszkole w Kostomłotach II

- Gminny Ośrodek Zdrowia w Kostomłotach II

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze

- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Miedzianej Górze

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

- Punkt Apteczny w Kostomłotach II

- Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa w Kostomłotach II

- Kościół Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach II

Budynki użyteczności publicznej wymagają procesów remontowych, a w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz oddziaływania na środowisko, konieczne jest dokonanie ich termomodernizacji, polegającej głównie na dociepleniu ścian zewnętrznych. Poprawi to zarówno wartość energetyczną budynków jak również ich estetykę. Natomiast najbliższe otoczenie budynków wymaga kompleksowego zagospodarowania.

Plac przed budynkiem Urzędu Gminy jest niezagospodarowany o zdewastowanej roślinności.

Zdjęcie Nr 4  - Urząd Gminy w Miedzianej Górze

Zdjęcie Nr 5 – Teren przed Urzędem Gminy w Miedzianej Górze  - rynek,

sąsiednie tereny zielone

Zdjęcie Nr 6  - Budynek Policji i OSP w Miedzianej Górze

Zdjęcie Nr 7  - Gminny Ośrodek Zdrowia w Kostomłotach II

Zdjęcie Nr 8  - Budynek Przedszkola w Kostomłotach II

# Zgodnie z opracowanym MPZP tereny zabudowane i niezabudowane występujące na obszarze objętym programem rewitalizacji, są przeznaczone zarówno dla inwestycji podwyższających jakość infrastruktury komunalnej, jak również inwestycji publicznych i gospodarczych powiązanych bezpośrednio z powstaniem nowych obiektów komercyjnych. Na tym terenie na  etapie realizacji inwestycji znajduje się motel z restauracją oraz budowa przedszkola.

Infrastruktura techniczna

Podstawowy system komunikacyjny centrum gminy jest dobrze rozwinięty. Stanowią go drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Drogi gminne i wewnętrzne jedynie uzupełniają ten system.

Długość dróg krajowych wynosi 4,5km, dróg wojewódzkich 3,77km, dróg powiatowych 8,71km, natomiast drogi gminne 4,58km, a drogi wewnętrzne 8,11km.

Komunikacja osobowa zamiejscowa jest zapewniona przez Zakład Transportu Miejskiego w Kielcach i Świętokrzyskiego Zrzeszenia Transportu i Usług.

Drogą krajową nr 74 odbywa się ruchu tranzytowy o dużym natężeniu co utrudnia bezpieczną komunikację z sołectw Gminy do centrum administracyjno-usługowego Gminy. Istniejący główny system komunikacji centrum z innymi sołectwami gminy (włączenia ulic Kościelnej i Urzędniczej do drogi nr 74)  jest kolizyjny. Budowa obwodnicy drogi nr 74 poza obszarem zwartej zabudowy jest na etapie uzgadniania inwestycji. Przejmie ona wzmożony ruch transportowy i tym samym poprawi system komunikacji, bezpieczeństwo komunikacyjne oraz zmniejszy uciążliwości mieszkających przy drodze nr 74.

Stan techniczny dróg jest zły, brak jest oświetlenia ulicznego, chodników, teren wymaga odwodnienia.

Mieszkańcy są zaopatrywani w wodę poprzez dobrze rozwiniętą sieć wodociągową.                            Długość sieci wodociągowej w Miedzianej Górze wynosi 23,5km, ilość przyłączy 490szt, natomiast w Kostomłotach II długość sieci wodociągowej wynosi 20,1km, a ilość przyłączy 327szt. Procent zwodociągowania jest następujący: Miedziana Góra – 90,07%, a Kostomłoty II 89,10%.

Natomiast system kanalizacji sanitarnej jest na etapie budowania. Aktualnie długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: Miedziana Góra – 8,3km, ilość przyłączy 192szt, procent  skanalizowania 35,29%; Kostomłoty II – 8,58km, ilość przyłączy 308szt, procent skanalizowania 83,92%. System uzupełnia 5 oczyszczalni przydomowych. Wynika to z faktu, że budowa systemu kanalizacji sanitarnej została rozpoczęta w roku 2002 wraz z budową oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, o przepustowości 500 m³/dobę.

Zapotrzebowanie mieszkańców w energię elektryczną jest w pełni zaspakajane poprzez zasilanie z podstacji 15/04kV. Podstacje te są zasilane liniami napowietrznymi średniego napięcia 15kV, które są powiązane z krajowym systemem energetycznym.

Potrzeby w zakresie energii cieplnej  zaspokajane są systemem indywidualnym, zarówno poprzez kotłownie na paliwo tradycyjne jak i ekologiczne (gaz, olej, energia elektryczna) z wyjątkiem obiektów użyteczności publicznej, które wyposażone zostały w kotłownie ekologiczne.

Mieszkańcy posiadają pełną dostępność do infrastruktury telekomunikacyjnej. Gminę charakteryzuje wysoki wskaźnik telefonizacji. Większość podłączeń stanowią linie napowietrzne. Funkcjonuje także szybkie radiowe łącze internetowe (maszt nadawczy, odbiorniki indywidualne). System telekomunikacyjny uzupełnia telefonia GSM (Idea, Era, Plus).

Zarówno Miedziana Góra jak i Kostomłoty II posiadają uchwalone Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Pozwala to na sprawną realizację inwestycji budowlanych.  W planach tych znajdują się tereny o następującym przeznaczeniu: :

- Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i zagrodowego – 381,76ha

- Tereny rolne wraz z zielenią śródpolną i terenami obniżeń dolinnych – 200,15ha

- Tereny lasów – 172,91ha

- Tereny zabudowy usług komercyjnych, działalności produkcyjnej, urządzeń produkcyjno-usługowych rolnictwa i leśnictwa – 5,60ha

- Tereny usług publicznych, kultury, oświaty – 9,85ha

- Tereny tras komunikacyjnych – 20,78ha

- Teren cmentarza i parkingu – 3,55ha

- Tereny usług turystyki, sportu i rekreacji – 2,67ha

- Tereny kolei – 15,60ha

Na obszarze rewitalizowanym w ciągu ostatnich 5 lat zostały zrealizowane następujące inwestycje:

- Budowa oczyszczalni ścieków

- Budowa kanalizacji sanitarnej

- Budowa gazociągu

- Remont dróg powiatowych i gminnych

- Budowa chodników przy drodze krajowej i wojewódzkiej

- Rozbudowa Gimnazjum w Kostomłotach

- Budowa boiska w Kostomłotach II

Identyfikacja problemów

Efektywne zagospodarowanie przestrzennego obszaru rewitalizacji było analizowane na etapie wykonania takich opracowań jak: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Koncepcja Centrum Gminy oraz podczas opracowywania niniejszego dokumentu. Na podstawie tych dokumentów została stworzona koncepcja  bardziej zwartego centrum Gminy, poprzez rewaloryzację istniejącej struktury architektonicznej i dodanie nowych rozwiązań uzupełniających. Wszystko to ma służyć powstaniu zorganizowanej przestrzeni publicznej ze strefami usługowymi, handlowymi, rekreacyjnymi  itp.

Opracowanie w/w dokumentów i na ich podstawie realizacja inwestycji, stanowi  podstawowe  działania umożliwiające efektywne wykorzystanie potencjału tkwiącego na rewitalizowanym obszarze.

Aby proces rewitalizacji został przeprowadzony prawidłowo należy rozwiązać następujące problemy:

- Zmienić  system komunikacyjny – droga krajowa nr 74, a wraz z nią cały ruch tranzytowy przebiega przez środek Gminy, powodując nadmierny ruch samochodowy na tym obszarze, zanieczyszczenie powietrza, hałas komunikacyjny. Budowa obwodnicy jest na etapie uzgodnień.

- Wyeliminować niebezpieczne włączenie drogi gminnej  nr 002131 T do drogi krajowej nr 74.

Należy dokonać ustaleń co do eliminacji niebezpieczeństwa z Zarządcą drogi krajowej.

- Usunąć niebezpieczne włączenie ul. Urzędniczej do drogi powiatowej – ul. Tumlińskiej. Włączenie to zlokalizowane jest bezpośrednio przy włączeniu ul. Tumlińskiej do drogi krajowej nr 74. Poprawa bezpieczeństwa tego węzła komunikacyjnego, po ustaleniach z Zarządcą drogi krajowej i powiatowej.

-  Podnieść poziom wydajności energetycznej budynków.

2.  Gospodarka

Pod względem gospodarczym obszar przewidziany do rewitalizacji wykazuje niską efektywność działania. Uwarunkowania środowiskowe stanowią, że nie ma perspektyw na rozwój na dużą skalę przemysłu.

Rolnictwo charakteryzuje  się niską dochodowością (stopniowo zanika całkowicie) ze względu na niską klasę bonitacyjną, a także rozdrobnienie gospodarstw.

Najwyższa klasa bonitacji występująca na terenie Miedzianej Góry to IVb – 0,72 % udziału                w użytkach rolnych. Największy udział procentowy posiadają klasa V – 67,43% oraz klasa VI – 27,07% .

Największy udział gospodarstw rolnych domowych występuje w gospodarstwach do 1ha                i wynosi 829 gospodarstw, co stanowi 88,47%.

Podobna sytuacja występuje w Kostomłotach II. Najwyższa klasa bonitacji to IVa – 9,08% udziału w użytkach rolnych. Największy udział procentowy posiadają klasa V – 44,68% i klasa IVb – 20,50%.

Największy udział gospodarstw rolnych domowych występuje w gospodarstwach do 1ha                 i wynosi 418 gospodarstw, co stanowi 73,08%.

Aktualnie na  rewitalizowanym obszarze aktywność gospodarcza jest niewielka.

W strukturze prowadzonej działalności gospodarczej największy udział posiada działalność handlowa – 103, usługi budowlane – 64, inne zakłady usługowe – 42, usługi transportowe – 29, ubezpieczenia, działalność rachunkowo-księgowa – 14.

Łącznie ilość osób figurujących  w rejestrze działalności gospodarczej wynosi 272. Istnieje 14 sklepów spożywczo-przemysłowych, 2 zakłady cukiernicze i 1 zakład masarski. Najważniejszymi zakładami przemysłowymi są kopalnie złóż skalnych tj. Kopalnia „Laskowa” oraz Kopalnia „Kostomłoty”.

Ilość podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze Regon wg wybranych sekcji PKD w 2007r. dla terenu całej Gminy Miedziana Góra wyniosła 833 i wykazuje stałą tendencję zwyżkową – ilość podmiotów w 2004r wynosiła 738. Dotyczy to zarówno sektora publicznego jak i sektora prywatnego. Potwierdzeniem jest także różnica w ilości podmiotów, które dokonały likwidacji – 58, a w ilości podmiotów zarejestrowanych – 103. Tendencja wzrostowa utrzymuje się od roku 2005.

# Ustanowione w MPZP i Koncepcji Centrum Gminy obszary aktywizacji gospodarczej dla usług komercyjnych, umożliwią tworzenie nowych podmiotów gospodarczych i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz turystów w tym zakresie usługowym. Wpłynie to  niewątpliwie na  wzrost potencjału gospodarczego tego obszaru oraz zwiększą się możliwości zatrudnieniowe mieszkańców.

W celu realizacji inwestycji na nowych obszarach aktywizacji gospodarczej i powstania obiektów komercyjnych, zaplanowano w ramach Programu Rewitalizacji działanie aktywnego poszukiwania inwestorów poprzez opracowanie dokumentu programowego „Inwestor w Centrum Gminy”.

Turystyka

Do dziedzictwa kulturowego Miedzianej Góry i Kostomłotów II należą:

1. Kaplica p.w. św. Barbary w Miedzianej Górze - Powstała prawdopodobnie po 1820 roku i funkcjonowała jako drewniana kaplica do lat trzydziestych XIX wieku. W jej miejscu w 1836 roku powstała kaplica murowana z dobudowaną kruchtą w 1922r. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków dnia  1.IX.1986r, nr 1008 A.

2. Kapliczka św. Jana Nepomucena z drewniana figurką z 1867 roku. W szycie kapliczki znajduje się figurka Matki Boskiej. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 170.

Zdjęcie Nr 10  - Figura św. Jana Nepomucena

3. Kapliczka Chrystusa Frasobliwego - Przydrożna kapliczka znajdująca się przy ul. Tumlińskiej, wykonana została z drewna w tradycyjnym stylu ludowym. Wykonanie kapliczki charakteryzuje wysoki poziom artystyczny.

Zdjęcie Nr 11  - Kapliczka Chrystusa Frasobliwego

4. Obraz olejny na płótnie „Matka Boska Niepokalanie poczęta”  znajdujący się w zakrystii Kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach II. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 172.

5. Stara Plebania oraz budynek gospodarczy przy starej Plebani – Obiekty objęte są opieką Wojewódzkiego Konserwatora zabytków, ale nie wpisane do rejestru zabytków.

Oprócz tego oferta turystyczna obejmuje: leżący w pobliżu czerwony szlak turystyczny im. Edmunda Massalskiego - główny szlak turystyczny na terenie Gór Świętokrzyskich, którego całkowita długość wynosi 105km, znany w kraju i na świecie tor wyścigów samochodowych Tor „Kielce” z giełdą samochodową oraz wielofunkcyjnym kompleksem obiektów – motel i kemping.

Na terenie Gminy istnieje możliwość uprawiania sportów narciarskich. Trasy narciarskie zlokalizowane są w miejscowości Tumlin – Podgród na górze Łajscowej o wysokości 409 m n.p.m. Zjazd o długości 450 metrów, szerokości 42 metrów i różnicy poziomów 79 metrów, obsługuje wyciąg orczykowy, talerzykowy. Obok jest krótszy i łatwiejszy zjazd dla początkujących, także z wyciągiem. Stok jest oświetlony, sztucznie naśnieżany, ratrakowany. Jest parking, bar i wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Działają szkółki narciarskie.

Na obszarze  rewitalizowanym baza turystyczna, hotelarska i gastronomiczna praktycznie nie istnieje. Brak także należytego wyeksponowania walorów turystycznych i wykształconej infrastruktury turystycznej oraz bazy informacyjnej. Ogranicza to w znacznym stopniu możliwości rozwoju turystyki.

Działająca na terenie gminy Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy  opracowała w 2007 r. koncepcję trzech szlaków: pieszego (długość 70km), rowerowego (dł. 113km) i konnego (dł.132 km), ukazujących piękno oraz najciekawsze miejsca historyczne i przyrodnicze pięciu gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”: Miedzianej Góry, Zagnańska, Strawczyna, Mniowa i Piekoszowa.

Nowopowstałym produktem turystycznym w gminie  są imprezy: coroczny Rajd Unijny szlakiem czerwonym im. E. Massalskiego (w 2007 r. odbyła się jego trzecia edycja) oraz liczne rajdy Gminnego Klubu Turystyki „Gwarek” po znanych i nie znanych zakątkach gminy Miedziana Góra.

Identyfikacja problemów

Problemy do pokonania, aby  przeprowadzić prawidłowo proces rewitalizacji:

- Brak aktywności  podmiotów gospodarczych do prowadzenia działalności gospodarczej na

obszarze rewitalizowanym

-  Brak odpowiedniego wsparcia finansowego dla przedsiębiorców

-  Migracja zarobkowa oraz lepsze perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej poza

terenem miejscowości

- Brak bazy turystyczno-hotelarsko-gastronomicznej

3.  Sfera społeczna

Demografia

Gminę Miedziana Góra na koniec roku 2007 zamieszkiwało 10.267 osób, z tego Miedzianą Górę 2.313 osób, a Kostomłoty II 1.550 osób. Średnia gęstość zaludnienia w Gminie na 1 km2 wynosi 141 osób, przy średniej gęstości zaludnienia powiatu kieleckiego - 89 osób/km2 i województwa świętokrzyskiego – 109 osób/km2.

Liczba ludności wykazuje stałą tendencję wzrostową. Najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w wieku 25 – 64 lat tj. 5.716 osób. Drugą najbardziej liczną grupę stanowi ludność od 19 do 24 lat – 1.086 osób. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-18lat) wynosiła 2.476 osób, w wieku produkcyjnym (19-60 lat kobiety i 19-65 lat mężczyźni) 6.870 osób, w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) 921 osób. Świadczy to                             o korzystnym obciążeniu ekonomicznym mieszkańców w wieku produkcyjnym, gdyż stanowią oni 66,91% ogółu ludności.

Notuje się także stały wzrost liczby zameldowań. W roku 2007 wyniósł on 311. Potwierdza to fakt, iż teren Gminy Miedzian Góra jest miejscem atrakcyjnym dla zamieszkania.

Tendencja wzrostowa dotyczy także liczby urodzeń w stosunku do liczby zgonów. W 2007 roku wyniosła ona: liczba urodzeń – 114 osób, liczba zgonów – 66, gdy w roku 2006 wyniosła: liczba urodzeń - 92, liczba zgonów - 83.

Rynek pracy

W Gminie Miedziana Góra jeszcze do niedawna występowało wśród mieszkańców zjawisko dwuzawodowości. Z rolnictwa żyło ok. 32% mieszkańców. Obecnie z uwagi na nierentowność gospodarstw rolnych, głównym źródłem utrzymania jest zatrudnienie w pobliskiej stolicy województwa – Kielcach oraz emerytury i renty.

Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców Gminy na dzień 31.XII.2007r wyniósł 523,90 zł, natomiast dochód na 1 mieszkańca liczony z wykonalności dochodów ogółem Gminy – 1.925.53 zł.

Ogólna liczba osób pracujących w Gminie Miedziana Góra wyniosła na dzień 31.XII.2006r 750 osób w tym 287 kobiet. W sektorze publicznym zatrudnionych było 352 osoby , w sektorze prywatnym 398 osób, w przemyśle i budownictwie 470 osób, w usługach rynkowych 91 osób, a w usługach nierynkowych 179 osób.

Dla powiatu kieleckiego stopa bezrobocia na dzień 31.XII.2006r wynosi 23,4%. Największa liczba dotyczy osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy tj. 6887 osób z ogólnej liczby 16.797 co stanowi 41,0%. Następną najliczniejszą grupę stanowią osoby pozostające bez pracy od 12-24 miesięcy tj. 2547 osób – 15,16% i od 1-3 miesięcy 2260 osób stanowiące 13,45% (dane z rocznika statystycznego XII.2007r Tablica 6(25) str. 130).

Ogólna liczba osób bezrobotnych w sołectwach Miedziana Góra i Kostomłoty II wynosi 342 osoby. Struktura bezrobocia dla obszaru rewitalizowanego kształtuje się następująco:

- największa liczba bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne powyżej 24 miesięcy, które stanowią 32,75% ogólnej liczby bezrobotnych w tym kobiety  21,05%,

- według wieku największa liczba bezrobotnych dotyczy lat 25-34 i wynosi 32,16% w tym kobiety 19,88%,

- według wykształcenia najwięcej osób przypada na wykształcenie zasadnicze zawodowe – 30,41% w tym kobiety 16,37%,

- według stażu pracy najwięcej osób przypada na okres do 1 roku – 14,62% w tym kobiety stanowią 7,89%.

Ze względu na szczególną sytuację na rynku pracy, największą ilość stanowią osoby długotrwale bezrobotne – 62,57%, następnie osoby bez wykształcenia średniego – 56,43%, a bez doświadczenia zawodowego 26,90%.

Przestępczość w Gminie Miedziana Góra

Największym problemem jest przemoc w rodzinie, pobicia i bójki, które wykazują tendencję wzrostową. Dużym wzrostem charakteryzuje się ilość interwencji, mianowicie: w 2006 roku odnotowano 923 interwencje, a roku 2007 już 1.634 interwencje.  Natomiast przestępczość wśród nieletnich oraz ilość zatrzymanych dowodów rejestracyjnych utrzymuje się na tym samym poziomie. Tendencja spadkowa dotyczy kradzieży z włamaniem oraz kradzieże cudzych rzeczy. W 2005 roku wynosiła ona: kradzieże z włamaniem 24 przypadki, kradzieże cudzych rzeczy 40 przypadków, natomiast w 2007 roku 13 przypadków kradzieży z włamaniem i 32 przypadki kradzieży cudzej rzeczy.

Pomoc społeczna

Głównym problemem społecznym mieszkańców Miedzianej Góry i Kostomłotów II jest długotrwałe bezrobocie, które powoduje ubożenie społeczeństwa, wzrost migracji, szczególnie ludzi młodych, a także podejmowanie pracy w szarej strefie. Jest to najliczniejsza grupa objęta pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze. Szczególną grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych i osoby nieaktywne zawodowo               z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi. Ta grupa osób znajduje się                 w systemie pomocy społecznej z uwagi na fakt, że długi okres pozostawania bez pracy obniżył ich samoocenę, ponadto większość z tych osób nie posiada wykształcenia odpowiadającego popytowi na rynku pracy. Brak pracy jest doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym bierność i brak wiary we własne możliwości. Z analizy dokumentacji bezrobotnych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że dominującymi barierami są: niskie wykształcenie, brak doświadczenia zawodowego, brak umiejętności poruszania się na rynku pracy.

Następną grupą korzystającą najczęściej z pomocy Ośrodka są: osoby bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego; rodziny żyjące w ubóstwie oraz osoby niepełnosprawne. Do najważniejszych problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin należą: niski status materialny, utrudniony dostęp do specjalistycznej diagnozy, kompleksowej i długotrwałej terapii, brak placówki odpowiadającej za wczesną interwencję, niedostateczny dostęp do poradnictwa, wsparcia informacyjnego i psychologicznego, niezabezpieczone potrzeby indywidualne w zakresie likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych, ograniczony dostęp do kultury, sportu i rekreacji, utrudniony dostęp do pracy zarówno na otwartym jak i chronionym rynku pracy, niska aktywność osób niepełnosprawnych.

Do osób, którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej często udziela pomocy społecznej należą osoby o niskim poziomie wykształcenia, co jest cechą charakterystyczną zarówno dla mieszkańców Miedzianej Góry jak i Kostomłotów II.

W 2007 roku udzielono pomocy 205 rodzinom, co w porównaniu do roku 2004 daje wzrost o 9,63%.

Aktywność społeczna

W ostatnich latach zauważa się wzrost zainteresowania zrzeszaniem się w formie stowarzyszeń. Wpływ na to ma przede wszystkim możliwość działalności w oparciu o środki unijne, które są możliwe do pozyskiwanie właśnie przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Na terenie Miedzianej Góry i Kostomłotów II działa 7 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczególnie prężnie działa Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „PLUSIK”. Organizuje ono zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, wycieczki,  prowadzi świetlicę wiejską. Także prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanka”.

Na terenie Gminy prowadzi także działalność LGD „Dorzecze Bobrzy”, która jest stowarzyszeniem pięciu gmin. Prowadzi szkolenia i kursy, udziela porad oraz pomaga innym organizacjom, a także instytucjom w aplikowaniu o środki unijne, a także zmierza do integracji mieszkańców gmin zrzeszonych w LGD.

Duży potencjał posiada Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” w Miedzianej Górze. Poprzez pracę z młodzieżą dba o jej rozwój fizyczny, organizuje czynny wypoczynek i pobudza chęć sportowej rywalizacji, co prowadzi do coraz to lepszych osiągnięć w wielu dyscyplinach sportowych.

Najmniej widoczne są działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej Górze oraz Forum Inicjatyw Gospodarczych Gminy Miedziana Góra. Aktywność tych organizacji na polu społecznym jest nikła. OSP wykonuje wszelkie zadania jeśli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, natomiast nie wykorzystuje możliwości, aby lepiej funkcjonować na niwie społecznej. Podobnie sytuacja wygląda z Forum Inicjatyw Gospodarczych - stowarzyszenie praktycznie jest nieaktywne.

Aktywność obywatelska

Aktywność obywatelska wyrażająca się w korzystaniu z czynnego prawa wyborczego i jest znacznie wyższa niż średnia krajowa. Frekwencja w wyborach samorządowych w 2006 roku wyniosła 47% , natomiast w wyborach do sejmu i senatu w 2007 roku 41%.

Świadczy to o poczuciu obowiązku obywatelskiego mieszkańców oraz o świadomości możliwości wpływu na wyniki wyborów.

Identyfikacja problemów

Problemy do pokonania, aby  przeprowadzić prawidłowo proces rewitalizacji:

-  Bezrobocie

-  Niski poziom wykształcenia

-  Degradacja osób i grup zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem wynikające z braku

aktywności zawodowej

- Ubóstwo

- Przestępczość i wykroczenia

- Niska aktywność społeczna

- Słaba identyfikacja ludzi z miejscem zamieszkania

-  Mała różnorodność w zakresie obszaru działań statutowych działających na obszarze

rewitalizownym organizacji pozarządowych

-  Brak współdziałania społeczności lokalnych, firm i instytucji

-  Reguły rynkowe i przepisy w zakresie finansowania utrudniające działalność społeczną

małych organizacji

4.  Dane statystyczne dotyczące poszczególnych sektorów

Tabela Nr 1  - Struktura użytkowania gruntów w Miedzianej Górze

| Wykaz gruntów | % powierzchni miejscowości |
| --- | --- |
| Użytki rolne | 75,50 |
| Grunty pod lasami | 1,94 |
| Grunty pod wodami | 0,16 |
| Użytki kopalne | - |
| Tereny komunikacyjne | 4,31 |
| Tereny osiedlowe | 17,30 |
| Użytki ekologiczne | - |
| Tereny różne | - |
| Nieużytki | 0,79 |

Tabela Nr 2  - Struktura użytkowania gruntów w Kostomłotach  II

| Wykaz gruntów | % powierzchni miejscowości |
| --- | --- |
| Użytki rolne | 36,06 |
| Grunty pod lasami | 48,54 |
| Grunty pod wodami | 0,23 |
| Użytki kopalne | 4,74 |
| Tereny komunikacyjne | 3,45 |
| Tereny osiedlowe | 3,25 |
| Użytki ekologiczne | 0,07 |
| Tereny różne | 0,53 |
| Nieużytki | 3,13 |

Tabela Nr 3 – Liczba oddanych budynków mieszkalnych

| Funkcja | 2004 rok | 2005 rok | 2006 rok | 2007 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miedziana Góra |
| Mieszkalne | 496 | 506 | 527 | 532 |
| Kostomłoty II |
| Mieszkalne | 347 | 352 | 359 | 361 |

Tabela Nr 4 – Struktura własnościowa gruntów na obszarze rewitalizowanym

| Wyszczególnienie | Powierzchnia /ha/ | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| Grunty Gminy | 3,92 | 51,31 |
| Grunty Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach II | 1,70 | 22,25 |
| Grunty Spółdzielni Obsługi Rolnictwa w Kostomłotach II | 0,29 | 3,79 |
| Grunty Banku Spółdzielczego w Kielcach Oddział w Miedzianej Górze | 0,10 | 1,31 |
| Grunty osób fizycznych | 1,63 | 21,34 |
| Razem | 7,64 | 100,00 |

Tabela Nr 5 – Podział dróg wg kategorii na obszarze rewitalizowanym

| Lp. | Kategoria dróg | Długość dróg [km] | Procentowy udział w łącznej dł. dróg na terenie Miedzianej Góry i Kostomłotów II [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krajowe | 4,5 | 15,17 |
| 2. | Wojewódzkie | 3,77 | 12,71 |
| 3. | Powiatowe | 8,71 | 29,35 |
| 4. | Gminne | 4,58 | 15,44 |
| 5. | Wewnętrzne | 8,11 | 27,33 |
|  | Razem | 29,67 | 100,00 |

Tabela Nr 6 – Udział poszczególnych dróg w łącznej długości na terenie Gminy

Tabela Nr 7 – Dane dotyczące wodociągów i kanalizacji

| Wyszczególnienie | Miedziana Góra | Kostomłoty II |
| --- | --- | --- |
| Sieć wodociągowa | 23,50 | 20,10 |
| Ilość przyłączy wodociągowych | 490 | 327 |
| % zwodociągowania | 90,07 | 89,10 |
| Sieć kanalizacyjna | 8,30 | 8,58 |
| Ilość przyłączy kanalizacyjnych | 192 | 308 |
| % skanalizowania | 35,29 | 83,92 |

Tabela Nr 8 – Przeznaczenie terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego

| Przeznaczenie terenów /ha/ | Miedziana Góra /ha/ | Kostomłoty II /ha/ | Razem /ha/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i zagrodowego | 299,30 | 82,46 | 381,76 |
| Tereny rolne wraz z zielenią śródpolną i obniżeń dolinnych | 66,15 | 134,00 | 200,15 |
| Tereny lasów | 6,40 | 166,51 | 172,91 |
| Tereny zabudowy usług komercyjnych, działalności produkcyjnej, urządzeń produkcyjno-usługowych rolnictwa i leśnictwa | 2,86 | 2,74 | 5,60 |
| Tereny usług publicznych, kultury, oświaty | 2,85 | 7,00 | 9,85 |
| Tereny tras komunikacyjnych | 8,78 | 12,00 | 20,78 |
| Teren cmentarza i parkingu | - | 3,55 | 3,55 |
| Tereny usług turystyki, sportu i rekreacji | - | 2,67 | 2,67 |
| Tereny kolei | - | 15,60 | 15,60 |

Tabela Nr 9 - % udział klas bonitacyjnych w użytkach rolnych w Miedzianej Górze

| Klasa bonitacyjna | % udział w użytkach rolnych |
| --- | --- |
| IVb | 0,72 |
| IV | 4,78 |
| V | 67,43 |
| VI | 27,07 |

Tabela Nr 10 – Ilość gospodarstw rolnych domowych w Miedzianej Górze

| L.p. | Grupy obszarowe /ha/ | Ogólna liczba gospodarstw |
| --- | --- | --- |
| 1. | do 1ha | 829 |
| 2. | 1-2 | 91 |
| 3. | 2-5 | 16 |
| 4. | 5-10 | 1 |
| 5. | 10-15 | - |
| 6. | 15 i powyżej | - |

Tabela Nr 11 - % udział klas bonitacyjnych w użytkach rolnych w Kostomłotach II

| Klasa bonitacyjna | % udział w użytkach rolnych |
| --- | --- |
| IVa | 9,08 |
| IVb | 20,50 |
| IV | 17,09 |
| V | 44,68 |
| VI | 8,65 |

Tabela Nr  12 – Ilość gospodarstw rolnych domowych w Kostomłotach II

| L.p. | Grupy obszarowe /ha/ | Ogólna liczba gospodarstw |
| --- | --- | --- |
| 1. | do 1 ha | 418 |
| 2. | 1-2 | 125 |
| 3. | 2-5 | 27 |
| 4. | 5-10 | 2 |
| 5. | 10-15 | - |
| 6. | 15 i powyżej | - |

Tabela Nr 13 - Struktura prowadzonej działalności gospodarczej na terenie

miejscowości Miedziana Góra na dzień 31.12.2007

| Wyszczególnienie | Ilość osób fizycznych figurujących w rejestrze działalności gospodarczej |
| --- | --- |
| Działalność handlowe | 45 |
| Placówki gastronomiczne | - |
| Produkcja wyrobów przemysłowych | 7 |
| Produkcja wyrobów spożywczych | 3 |
| Inne zakłady przetwórcze | 1 |
| Usługi budowlane | 43 |
| Usługi transportowe | 18 |
| Inne zakłady usługowe | 29 |
| Ośrodki sportowe | - |
| Turystyka | - |
| Gospodarstwa agroturystyczne | - |
| Stacja paliw | - |
| Ubezpieczenia, działalność rachunkowo - księgowa | 11 |
| Razem | 157 |

Źródło: Dane z ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy Miedziana Góra

Tabela Nr 14 - struktura prowadzonej działalności gospodarczej na terenie

miejscowości Kostomłoty II na dzień 31.12.2007

| Wyszczególnienie | Na dzień 31.12.2007 |
| --- | --- |
| Działalność handlowe | 58 |
| Placówki gastronomiczne | 2 |
| Produkcja wyrobów przemysłowych | 4 |
| Produkcja wyrobów spożywczych | 2 |
| Inne zakłady przetwórcze | - |
| Usługi budowlane | 21 |
| Usługi transportowe | 11 |
| Inne zakłady usługowe | 13 |
| Ośrodki sportowe | - |
| Turystyka | - |
| Gospodarstwa agroturystyczne | - |
| Stacja paliw | 1 |
| Ubezpieczenia, działalność rachunkowo - księgowa | 3 |
| Razem | 115 |

Źródło: Dane z ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy Miedziana Góra

Tabela Nr 15 - Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na

terenie Gminy Miedziana Góra

| 2004 rok | 2005 rok | 2006 rok | 2007 rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 94 | 98 | 104 | 103 |

Źródło: Dane z ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy

Miedziana Góra

Tabela Nr 16 - Ilość podmiotów gospodarczych które dokonały

likwidacji działalności gospodarczej na terenie

Gminy Miedziana Góra

| 2004 rok | 2005 rok | 2006 rok | 2007 rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 94 | 98 | 104 | 103 |

Źródło: Dane z ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy

Miedziana Góra

Tabela Nr 17 - Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon wg sektorów

własnościowych w Gminie Miedziana Góra

|  | Jednostka miary | 2004r | 2005r | 2006r | 2007r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | jedn.gosp. | 738 | 766 | 793 | 833 |
| Sektor publiczny |
| Podmioty gospodarki narodowej ogółem | jedn.gosp. | 13 | 14 | 14 | 16 |
| Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem | jedn.gosp. | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Przedsiębiorstwa państwowe | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spółki handlowe | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor prywatny |
| Podmioty gospodarki narodowej ogółem | jedn.gosp. | 725 | 752 | 779 | 817 |
| Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | jedn.gosp. | 649 | 674 | 693 | 729 |
| Spółki handlowe | jedn.gosp. | 14 | 15 | 17 | 19 |
| Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | jedn.gosp. | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Spółdzielnie | jedn.gosp. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fundacje | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stowarzyszenia i organizacje społeczne | jedn.gosp. | 21 | 22 | 24 | 24 |
| Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon wg sekcji PKD |
| Jednostki zarejestrowane |
| Ogółem | jedn.gosp. | 738 | 766 | 793 | 833 |
| Sektor publiczny | jedn.gosp. | 13 | 14 | 14 | 16 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 725 | 752 | 779 | 817 |
| w sekcji A |
| ogółem | jedn.gosp. | 21 | 22 | 23 | 21 |
| sektor publiczny | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor prywatny | jedn.gosp. | 21 | 22 | 23 | 21 |
| w sekcji B |
| Ogółem | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor publiczny | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w sekcji C |
| Ogółem | jedn.gosp. | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Sektor publiczny | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 2 | 1 | 1 | 3 |
| w sekcji D |
| Ogółem | jedn.gosp. | 86 | 86 | 90 | 94 |
| Sektor publiczny | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 86 | 86 | 90 | 94 |
| w sekcji E |
| Ogółem | jedn.gosp. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| sektor publiczny | jedn.gosp. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| w sekcji F |
| Ogółem | jedn.gosp. | 134 | 129 | 135 | 155 |
| Sektor publiczny | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 134 | 129 | 135 | 155 |
| w sekcji G |
| Ogółem | jedn.gosp. | 236 | 250 | 250 | 255 |
| Sektor publiczny | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 236 | 250 | 250 | 255 |
| w sekcji H |
| Ogółem | jedn.gosp. | 28 | 28 | 26 | 26 |
| Sektor publiczny | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 28 | 28 | 26 | 26 |
| w sekcji I |
| Ogółem | jedn.gosp. | 80 | 83 | 82 | 91 |
| Sektor publiczny | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 80 | 83 | 82 | 91 |
| w sekcji J |
| Ogółem | jedn.gosp. | 17 | 16 | 20 | 21 |
| Sektor publiczny | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 17 | 16 | 20 | 21 |
| w sekcji K |
| Ogółem | jedn.gosp. | 73 | 82 | 85 | 78 |
| Sektor publiczny | jedn.gosp. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 72 | 81 | 84 | 77 |
| w sekcji L |
| Ogółem | jedn.gosp. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sektor publiczny | jedn.gosp. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| w sekcji M |
| Ogółem | jedn.gosp. | 8 | 8 | 8 | 11 |
| Sektor publiczny | jedn.gosp. | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 2 | 2 | 2 | 3 |
| w sekcji N |
| Ogółem | jedn.gosp. | 9 | 12 | 16 | 17 |
| Sektor publiczny | jedn.gosp. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 6 | 9 | 13 | 14 |
| w sekcji O |
| Ogółem | jedn.gosp. | 36 | 41 | 49 | 53 |
| Sektor publiczny | jedn.gosp. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 36 | 40 | 48 | 52 |
| w sekcji P |
| Ogółem | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor publiczny | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w sekcji Q |
| Ogółem | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor publiczny | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor prywatny | jedn.gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 1995 - 2008

Tabela Nr 18 – Wykaz obiektów dziedzictwa kulturowego

| Lp. | Nazwa zabytku, adres | Nr rejestru | Dział | Rodzaj zabytku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nieruchomy | Ruchomy | Archeologiczny |
| 1. | Kaplica p.w. św. Barbary w Miedzianej Górze | 1008 | A | X |  |  |
| 2. | Figurka św. Jana Nepomucena ludowa z 1867 r. w Miedzianej Górze | 170 | B |  | X |  |
| 3. | Obraz olejny na płótnie „Matka Boska Niepokalanie Poczęta” w zakrystii kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach II | 172 z dn. 1.04.1986 r. | B |  | X |  |

Tabela Nr 19 –Liczba ludności w poszczególnych sołectwach Gminy Miedziana Góra

| L.p. | Sołectwo | Liczba mieszkańców |
| --- | --- | --- |
|  |  | w 2005r | w 2006r | w 2007r |
| 1. | Miedziana Góra | 2.209 | 2.257 | 2.313 |
| 2. | Ciosowa | 381 | 387 | 390 |
| 3. | Kostomłoty I | 1.571 | 1.577 | 1.598 |
| 4. | Kostomłoty II | 1.537 | 1.543 | 1.550 |
| 5. | Bobrza | 410 | 399 | 401 |
| 6. | Przyjmo | 495 | 500 | 504 |
| 7. | Porzecze | 317 | 321 | 330 |
| 8. | Ćmińsk Kościelny | 1.033 | 1.037 | 1.062 |
| 9. | Mińsk Rządowy | 921 | 918 | 933 |
| 10. | Tumlin | 1.130 | 1.146 | 1.186 |
| Razem | 10.004 | 10.085 | 10.267 |

Tabela Nr 20 – Liczba ludności według wieku w 2007 roku w Gminie Miedziana Góra

| Ogółem | Wiek |
| --- | --- |
|  | 0 - 5 | 6 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25 - 64 | 65 lat i więcej |
| 10.267 | 620 | 893 | 456 | 507 | 1.086 | 5.716 | 989 |

Tabela Nr 21 – Liczba ludności w wieku produkcyjny i nieprodukcyjnym według płci w roku 2007

w  Gminie Miedziana Góra

| Ogółem | Wiek |
| --- | --- |
|  | Przedprodukcyjny | Produkcyjny | Poprodukcyjny |
|  | 0 - 18 | 19 - 60 | 19 - 65 | powyżej 60 | Powyżej 65 |
| K | M | K | M | K | M | K | M |
| 5.275 | 4.992 | 1.237 | 1.239 | 3.327 | 3.543 | 711 | 210 |

Tabela Nr 22 – Liczba zameldowań i wymeldowań w Gminie Miedziana Góra

| L.p. | Wyszczególnienie | 2005r | 2006r | 2007r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zameldowania | 196 | 210 | 311 |
| 2. | Wymeldowania | 36 | 88 | 85 |

Tabela Nr 23– Bezrobotni ogółem według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy w  miejscowości Miedzianej Górze

(stan za 01.09.2008r – 30.09.2008r)

| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych razem | z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach | Liczna bezrobotnych kobiet razem | z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 1 | 1-3 | 3-6 | 6-12 | 12-24 | pow.24 |  | do 1 | 1-3 | 3-6 | 6-12 | 12-24 | Pow.24 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Czas pozostawania bez pracy w m-cach | do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 | 01 02 03 04 05 06 | 18 34 23 43 45 91 | 18 - - - - - | - 34 - - - - | - - 23 - - - | - - - 43 - - | - - - - 45 - | - - - - - 91 | 7 19 16 23 23 56 | 7 - - - - - | - 19 - - - - | - - 16 - - - | - - - 23 - - | - - - - 23 - | - - - - - 56 |
| Wiek | 18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64lata | 07 08 09 10 11 12 | 34 84 60 49 25 2 | 7 5 1 3 2 0 | 10 11 11 1 0 1 | 2 8 7 9 0 0 | 5 18 9 6 4 1 | 6 17 10 8 4 0 | 4 25 22 25 15 0 | 14 51 33 33 13 - | 3 1 0 3 0 - | 6 7 6 0 0 - | 1 7 5 3 0 - | 0 9 6 6 2 - | 3 10 4 5 1 - | 1 17 12 16 10 - |
| Wykształcenie | wyższe polic.i śr.zaw. śr. ogólnokszt. zasad.zawod. gimnazj. I poniżej | 13 14 15 16 17 | 29 52 25 77 71 | 3 3 4 4 4 | 4 9 7 7 7 | 6 4 1 5 7 | 4 11 4 15 9 | 3 8 4 16 14 | 9 17 5 30 30 | 26 26 14 39 39 | 2 0 2 1 2 | 4 4 4 2 5 | 6 2 1 3 4 | 3 6 2 7 5 | 3 5 2 8 5 | 8 9 3 18 18 |
| Staż pracy ogółem | do 1 roku 1-5 5-10 10-20 20-30 30 lat i więcej bez stażu | 18 19 20 21 22 23 24 | 50 49 35 42 23 8 47 | 4 3 0 3 1 2 5 | 9 8 4 4 3 0 6 | 4 3 4 6 1 2 3 | 11 8 6 5 2 2 9 | 8 11 6 2 5 1 12 | 14 16 15 22 11 1 12 | 27 25 20 30 12 3 27 | 1 1 0 1 1 1 2 | 6 4 2 3 0 0 4 | 2 2 2 6 0 1 3 | 5 3 5 3 2 1 4 | 6 3 4 1 2 0 7 | 7 12 7 16 7 0 7 |
|  | Ogółem | 25 | 254 | 18 | 34 | 23 | 43 | 45 | 91 | 144 | 7 | 19 | 16 | 23 | 23 | 56 |

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

Tabela Nr 24 – Bezrobotni ogółem będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w miejscowości Miedziana Góra

(stan za 01.09.2008r – 30.09.2008r)

| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych razem | Będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | do 25 roku życia | długo-trwale | pow.50 roku życia | bez kwalifi- kacji zawodo-wych | bez doświad- czenia zawodo-wego | bez wyksz- tałcenia średni. | samotnie wycho-wujące dziecko do 18 roku życia | którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia | nie- pełno-sprawni |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Czas pozostawania bez pracy w m-cach | do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 | 26 27 28 29 30 31 | 18 34 23 43 45 91 | 7 10 2 5 6 4 | 3 6 6 16 45 91 | 4 1 5 7 11 26 | 2 3 2 4 7 27 | 6 9 5 14 12 17 | 8 14 12 24 30 60 | 0 1 4 2 1 7 | 0 0 0 0 2 1 | 0 1 0 2 3 5 |
| Wiek | 18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 lata | 32 33 34 35 36 37 | 34 84 60 49 25 2 | 34 - - - - - | 11 55 41 39 21 0 | - - - - - - | 7 5 9 11 12 1 | 28 21 4 8 2 0 | 7 41 42 37 20 1 | 1 4 7 3 0 0 | 0 2 0 1 0 0 | 0 3 1 4 2 1 |
| Wykształcenie | wyższe polic.i śr.zaw. śr. ogólnokszt. zasad.zawod. gimnazj. i poniżej | 38 39 40 41 42 | 29 52 25 77 71 | 3 12 12 3 4 | 15 33 11 55 53 | 1 10 3 15 25 | - - 10 - 35 | 6 16 16 11 14 | - - - 77 71 | 2 1 0 5 7 | 0 0 0 1 2 | 1 1 1 5 3 |
| Staż pracy ogółem | do 1 roku 1-5 5-10 10-20 20-30 30 lat i więcej bez stażu | 43 44 45 46 47 48 49 | 50 49 35 42 23 8 47 | 8 3 0 0 0 0 23 | 32 32 26 29 17 3 28 | 6 3 2 13 16 8 6 | 9 6 4 9 6 0 11 | 16 - - - - - 47 | 27 29 21 34 14 6 17 | 1 2 4 4 1 0 3 | 1 1 0 1 0 0 0 | 1 3 2 2 3 0 0 |
|  | Ogółem | 50 | 254 | 34 | 167 | 54 | 45 | 63 | 148 | 15 | 3 | 11 |

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

Tabela Nr 25 – Bezrobotne kobiety będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w miejscowości Miedziana Góra

(stan za 01.09.2008r – 30.09.2008r)

| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych razem | Będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | do 25 roku życia | długo-trwale | pow.50 roku życia | bez kwalifi- kacji zawodo-wych | bez doświad- czenia zawodo-wego | bez wyksz- tałcenia średni. | samotnie wycho-wujące dziecko do 18 roku życia | które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | nie- pełno- sprawne | które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Czas pozostawania bez pracy w m-cach | do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 | 51 52 53 54 55 56 | 7 19 16 23 23 56 | 3 6 1 0 3 1 | 1 5 5 9 23 56 | 2 0 3 4 6 15 | 0 3 1 2 3 20 | 2 7 4 6 7 8 | 3 7 7 12 13 36 | 0 1 4 2 1 7 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 2 5 | 0 0 2 1 5 9 |
| Wiek | 18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 | 57 58 59 60 61 | 14 51 33 33 13 | 14 - - - - | 4 35 22 26 12 | - - - - - | 4 1 5 8 11 | 13 13 2 4 2 | 3 17 22 25 11 | 1 4 7 3 0 | 0 0 0 0 0 | 0 2 1 4 2 | 2 7 3 4 1 |
| Wykształcenie | wyższe polic.i śr.zaw. śr. ogólnokszt. zasad.zawod. gimnazj. i poniżej | 62 63 64 65 66 | 26 26 14 39 39 | 1 4 6 2 1 | 14 19 7 29 30 | 1 4 3 7 15 | - - 8 - 21 | 5 9 9 6 5 | - - - 39 39 | 2 1 0 5 7 | 0 0 0 0 0 | 1 0 1 4 3 | 3 2 0 6 6 |
| Staż pracy ogółem | do 1 roku 1-5 5-10 10-20 20-30 30 lat i więcej bez stażu | 67 68 69 70 71 72 73 | 27 25 20 30 12 3 27 | 2 1 0 0 0 0 11 | 17 19 15 21 9 1 17 | 4 0 2 8 10 3 3 | 3 1 4 8 6 0 7 | 7 - - - - - 27 | 10 10 12 24 9 3 10 | 1 2 4 4 1 0 3 | 0 0 0 0 0 0 0 | 1 2 2 2 2 0 0 | 4 2 1 1 0 0 9 |
|  | Ogółem | 74 | 144 | 14 | 99 | 30 | 29 | 34 | 78 | 15 | 0 | 9 | 17 |

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

Tabela Nr 26 – Bezrobotni ogółem według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy w miejscowości Kostomłoty II

(stan za 01.09.2008 – 30.09.2008)

| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych razem | z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach | Liczna bezrobotnych kobiet razem | z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 1 | 1-3 | 3-6 | 6-12 | 12-24 | pow.24 |  | do 1 | 1-3 | 3-6 | 6-12 | 12-24 | Pow.24 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Czas pozostawania bez pracy w m-cach | do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 | 01 02 03 04 05 06 | 10 16 14 11 16 21 | 10 - - - - - | - 16 - - - - | - - 14 - - - | - - - 11 - - | - - - - 16 - | - - - - - 21 | 5 10 10 6 8 16 | 5 - - - - - | - 10 - - - - | - - 10 - - - | - - - 6 - - | - - - - 8 - | - - - - - 16 |
| Wiek | 18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64lata | 07 08 09 10 11 12 | 21 26 17 21 3 0 | 8 1 0 0 1 0 | 2 8 1 5 0 0 | 3 6 3 2 0 0 | 5 2 1 3 0 0 | 2 6 3 4 1 0 | 1 3 9 7 1 0 | 11 17 14 11 2 - | 4 1 0 0 0 - | 1 4 1 4 0 - | 2 5 2 1 0 - | 2 1 1 2 0 - | 2 3 1 1 1 - | 0 3 9 3 1 - |
| Wykształcenie | wyższe polic.i śr.zaw. śr. ogólnokszt. zasad.zawod. gimnazj. i poniżej | 13 14 15 16 17 | 14 24 5 27 18 | 1 4 2 2 1 | 6 5 1 0 4 | 2 3 2 4 3 | 1 3 0 6 1 | 2 3 0 7 4 | 2 6 0 8 5 | 10 16 4 17 8 | 1 3 1 0 0 | 3 3 1 0 3 | 2 2 2 3 1 | 1 1 0 4 0 | 2 2 0 3 1 | 1 5 0 7 3 |
| Staż pracy ogółem | do 1 roku 1-5 5-10 10-20 20-30 30 lat i więcej bez stażu | 18 19 20 21 22 23 24 | 10 16 13 12 8 2 27 | 1 1 0 0 0 1 7 | 1 5 2 1 1 0 6 | 2 1 3 2 2 0 4 | 2 3 0 1 1 1 3 | 2 3 3 4 1 0 3 | 2 3 5 4 3 0 4 | 4 10 10 11 4 1 15 | 0 1 0 0 0 0 4 | 0 4 2 1 0 0 3 | 1 1 2 2 1 0 3 | 2 1 0 1 0 1 1 | 0 0 2 3 1 0 2 | 1 3 4 4 2 0 2 |
|  | Ogółem | 25 | 88 | 10 | 16 | 14 | 11 | 16 | 21 | 55 | 5 | 10 | 10 | 6 | 8 | 16 |

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

Tabela Nr 27 –  Bezrobotni ogółem będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w miejscowości Kostomłoty II

(stan za 01.09.2008 – 30.09.2008)

| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych razem | Będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | do 25 roku życia | długo-trwale | pow.50 roku życia | bez kwalifi- kacji zawodowych | bez doświad- czenia zawodo-wego | bez wyksz- tałcenia średni. | samotnie wycho-wujące dziecko do 18 roku życia | którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia | nie- pełno-sprawni |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Czas pozostawania bez pracy w m-cach | do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 | 26 27 28 29 30 31 | 10 16 14 11 16 21 | 8 2 3 5 2 1 | 0 6 1 3 16 21 | 1 2 1 2 3 5 | 1 2 4 0 1 3 | 7 6 4 4 4 4 | 3 4 7 7 11 13 | 1 1 0 0 0 1 | 0 0 0 1 1 1 | 0 1 0 0 1 0 |
| Wiek | 18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 lata | 32 33 34 35 36 37 | 21 26 17 21 3 0 | 21 - - - - - | 6 14 12 13 2 0 | - - - - - - | 3 1 1 6 0 0 | 15 9 3 2 0 0 | 8 7 13 15 2 0 | 1 1 0 1 0 0 | 0 2 1 0 0 0 | 0 0 1 1 0 0 |
| Wykształcenie | wyższe polic.i śr.zaw. śr. ogólnokszt. zasad.zawod. gimnazj. i poniżej | 38 39 40 41 42 | 14 24 5 27 18 | 0 10 3 5 3 | 6 14 1 15 11 | 0 3 0 5 6 | - - 2 - 9 | 4 10 4 6 5 | - - - 27 18 | 0 1 1 0 1 | 0 0 0 2 1 | 0 0 0 0 2 |
| Staż pracy ogółem | do 1 roku 1-5 5-10 10-20 20-30 30 lat i więcej bez stażu | 43 44 45 46 47 48 49 | 10 16 13 12 8 2 27 | 3 3 0 0 0 0 15 | 5 8 9 8 5 0 12 | 1 2 1 2 6 2 0 | 1 2 1 1 2 0 4 | 2 - - - - - 27 | 8 6 8 7 5 2 9 | 1 1 0 0 0 0 1 | 1 1 1 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 1 |
|  | Ogółem | 50 | 88 | 21 | 47 | 14 | 11 | 29 | 45 | 3 | 3 | 2 |

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

Tabela Nr 28 –  Bezrobotne  kobiety będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w miejscowości Kostomłoty II

(stan za 01.09.2008 – 30.09.2008)

| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych razem | Będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | do 25 roku życia | długo-trwale | pow.50 roku życia | bez kwalifi- kacji zawodo-wych | bez doświad- czenia zawodo-wego | bez wyksz- tałcenia średni. | samotnie wycho-wujące dziecko do 18 roku życia | które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | nie- pełno sprawni | które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Czas pozostawania bez pracy w m-cach | do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 | 51 52 53 54 55 56 | 5 10 10 6 8 16 | 4 1 2 2 2 0 | 0 4 0 1 8 16 | 0 1 0 1 1 3 | 0 2 2 0 0 2 | 4 3 3 1 2 2 | 0 3 4 4 4 10 | 1 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 | 0 1 0 0 0 0 | 0 3 0 0 0 2 |
| Wiek | 18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 | 57 58 59 60 61 | 11 17 14 11 2 | 11 - - - - | 2 10 10 5 2 | - - - - - | 1 1 1 3 0 | 8 4 2 1 0 | 3 3 11 7 1 | 1 1 0 0 0 | 0 1 0 0 0 | 0 0 0 1 0 | 0 3 1 1 0 |
| Wykształcenie | wyższe polic.i śr.zaw. śr. ogólnokszt. zasad.zawod. gimnazj. i poniżej | 62 63 64 65 66 | 10 16 4 17 8 | 0 6 2 3 0 | 5 8 1 10 5 | 0 3 0 2 1 | - - 1 - 5 | 2 5 3 3 2 | - - - 17 8 | 0 1 1 0 0 | 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 1 | 0 1 1 2 1 |
| Staż pracy ogółem | do 1 roku 1-5 5-10 10-20 20-30 30 lat i więcej bez stażu | 67 68 69 70 71 72 73 | 4 10 10 11 4 1 15 | 1 2 0 0 0 0 8 | 2 4 7 7 3 0 6 | 0 1 0 2 2 1 0 | 0 1 1 1 0 0 3 | 0 - - - - - 15 | 3 2 6 7 1 1 5 | 0 1 0 0 0 0 1 | 0 0 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 3 0 0 0 2 |
|  | Ogółem | 74 | 55 | 11 | 29 | 6 | 6 | 15 | 25 | 2 | 1 | 1 | 5 |

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

Tabela Nr 29 - Wykaz wykroczeń w Gminie Miedziana Góra

| Rok | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Legitymowani | brak danych | 3337 | 2345 |
| Pouczeni | brak danych | 108 | 147 |
| Mandaty | brak danych | 605 | 595 |
| Zatrzymane dowody rejestracyjne | brak danych | 25 | 26 |
| Izba wytrzeźwień | brak danych | 91 | 37 |
| Interwencje | brak danych | 923 | 1634 |
| Wnioski o ukaranie | brak danych | 123 | 127 |
| Kradzież z włamaniem | 24 | 26 | 13 |
| Kradzież cudzej rzeczy | 40 | 59 | 32 |
| Kradzieże pojazdów | 9 | 8 | 5 |
| Rozboje | 1 | 1 | 1 |
| Bójki, pobicia | 3 | 3 | 4 |
| Uszkodzenia mienia | 9 | 9 | 5 |
| Przemoc w rodzinie | 7 | 7 | 8 |
| Przestępczość wśród nieletnich | 6 | 6 | 5 |

Tabela Nr 30 – Przyczyny udzielania pomocy społecznej w Gminie Miedziana Góra

| L.p. | Przyczyna pomocy | Liczba rodzin w poszczególnych latach objęta pomocą |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004r | 2005r | 2006r | 2007r |
| 1. | Ubóstwo | 20 | 18 | 21 | 26 |
| 2. | Sieroctwo | - | - | - | - |
| 3. | Bezdomność | - | - | - | - |
| 4. | Potrzeba ochrony macierzyństwa | 15 | 11 | 7 | 10 |
|  | w tym: wielodzietność | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 5. | Bezrobocie | 92 | 88 | 91 | 97 |
| 6. | Niepełnosprawność | 23 | 18 | 20 | 22 |
| 7. | Długotrwała lub ciężka choroba | 10 | 8 | 9 | 12 |
| 8. | Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego | 18 | 20 | 23 | 27 |
|  | w tym: rodziny niepełne rodziny wielodzietne | 5 13 | 8 12 | 6 17 | 9 18 |
| 9. | Przemoc w rodzinie | - | - | - | - |
| 10. | Alkoholizm | 8 | 7 | 10 | 9 |
| 11. | Narkomania | - | - | - | - |
| 12. | Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | - | 1 | - | 1 |
| 13. | Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze | - | - | - | - |
| 14. | Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy | - | - | - | - |
| 15. | Zdarzenia losowe | 1 | - | 1 | - |
| 16. | Sytuacja kryzysowa | - | - | - | 1 |
| 17. | Klęska żywiołowa lub ekologiczna | - | - | - | - |
| Ogółem | 187 | 171 | 182 | 205 |

Tabel Nr 31 - Wykaz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w Miedzianej Górze i Kostomłotach II

| L.p. | Nazwa stowarzyszenia | Ilość członków | Działalność statutowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Forum Inicjatyw Gospodarczych Gminy Miedziana Góra | 41 | 1.Promocja Gminy Miedziana Góra i Regionu Świętokrzyskiego 2.Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury Gminy Miedziana Góra 3.Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój bazy usługowej, turystycznej i sportowej Gminy Miedziana Góra 4.Wspieranie działań i inicjatyw mających na celu ochronę środowiska naturalnego 5.Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń gospodarczych i samorządowych |
| 2. | Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” w Miedzianej Górze | 100 | 1.Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu, organizowanie treningów i zawodów sportowych 2.Stwarzanie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania wychowania fizycznego i sportu |
| 3. | Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej Górze | 32 | 1.Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami 2.Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń 3.Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi 4.Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej |
| 4. | Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” | 180 | 1. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) i Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu przepisów SPO, dla obszaru gmin Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn i Zagnańsk 2. Wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1 3. Promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1 4. Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1 5. Wspieranie wszelkich działań prorozwojowych dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1 |
| 5. | Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanka” | 25 | 1. Popularyzowanie wartości narodowych i patriotycznych, kultywowanie tradycji ludowej i regionalnej poprzez organizowanie występów, koncertów, pokazów i prezentacji. 2. Promowanie walorów i dorobku gospodarczego Gminy Miedziana Góra poprzez udział w imprezach regionalnych 3. Aktywizacja środowiska lokalnego poprzez zachęcanie do udziału w pracach stowarzyszenia. |
| 6. | Ochotnicza Straż Pożarna w Kostomłotach II | 42 | 1.Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami 2.Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń 3.Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi 4.Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej |
| 7. | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „PLUSIK” | 21 | 1.Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 2.Inicjowanie życia kulturalnego poprzez organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia, wycieczek, półkolonii, 3.Inicjowanie i profilaktyka antyuzależnieniowa 4.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków 5.Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania 6. Zapewnienie fachowej opieki wychowawczej i pedagogicznej 7.Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce 8.Integrowanie dzieci i młodzieży w grupach wiekowych i pomiędzy nimi |

Tabela Nr 32 - Aktywność Wyborcza mieszkańców Miedzianej Góry

| Miejscowość | Wybory samorządowe 2006 r. | Wybory do sejmu i senatu 2007 r. |
| --- | --- | --- |
| Miedziana Góra | 47% | 41% |
| Kostomłoty II | 48% | 42% |

5.  Analiza SWOT

Zagospodarowanie przestrzenne

| Wewnętrzne | Zewnętrzne |
| --- | --- |
| Mocne strony | Szanse |
| przychylność władz lokalnych cenne zabytki | dobrze rozwinięty system komunikacyjny na terenie Gminy – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe umożliwiające komunikację z obszarem rewitalizowanym |
| zatwierdzone Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego | poprawa systemu komunikacyjnego poprzez budowę obwodnicy drogi nr 74 |
| regularne opracowywanie stosownych dokumentów planistycznych | fundusze unijne |
| uchwalone opracowanie pn. Koncepcja Centrum Gminy | partnerska współpraca międzygminna |
| opracowana dokumentacja budowlana zagospodarowania centrum Gminy w zakresie płyty Rynku, parkingu, placu wielofunkcyjnego, dróg, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej | udział Gminy w projekcie promocyjnym ROT przy UMWŚ |
|  | możliwość uzyskania środków zewnętrznych |
|  | moda na mieszkanie „za miastem” (bliskość aglomeracji Kielce – 9km) |
|  | zagospodarowane centrum miejscowości |
| Słabe strony | Zagrożenia |
| ukształtowany historycznie układ drogowy powoduje konieczność prowadzenia całości ruchu tranzytowego przez centrum Gminy - brak obwodnicy drogi nr 74 | zły stan techniczny ciągów komunikacyjnych – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe. Gmina nie posiada bezpośredniego wpływu na ich stan |
| utrudnienie dla mieszkańców i turystów - wyłączenia drogi krajowej nr 74 z ruchu na czas zawodów sportowych na torze wyścigów samochodowych Tor „Kielce” | niewystarczająca wysokość środków finansowych zewnętrznych na wsparcie inwestycji |
| brak bezpieczeństwa komunikacyjnego, w zakresie włączenia systemu komunikacyjnego centrum z drogą krajową Nr 74 | słaba identyfikacja ludzi z miejscem zamieszkania i pochodzenia |
| występowanie zdecydowanych braków w wyposażeniu przystanków komunikacji autobusowych | silna konkurencja ze strony będącej w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji Kielce |
| brak chodników i nowoczesnego oświetlenia ulicznego w centrum Gminy |  |
| brak wystarczających ilości miejsc postojowych i parkingów w centrum Gminy |  |
| zły stan techniczny oraz brak estetyki istniejącej zabudowy w centrum Gminy |  |
| brak obiektów komercyjnych, placówek socjalno-społecznych, w pełnym zakresie oczekiwań mieszkańców i osób odwiedzających |  |
| utrudniona dostępność obiektów użyteczności publicznych dla osób niepełnosprawnych |  |
| brak obiektów kultury, edukacji przedszkolnej, działalności socjalnej i społecznej |  |
| zły stan techniczny i niefunkcjonalność lokali wykorzystywanych na obiekty użyteczności publicznej oraz działalność organizacji pozarządowych |  |
| niski poziom wydajności energetycznej budynków |  |
| niski poziom atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej dla potrzeb mieszkańców, turystów i osób odwiedzających |  |
| duży stopień degradacji estetycznej i technicznej centrum Gminy |  |
| zły stan techniczny i postępująca dewastacja techniczna obiektów dziedzictwa kulturowego |  |
| uboga infrastruktura obsługi ruchu rekreacyjno-turystycznego |  |
| brak obiektów sportowych i rekreacyjnych o odpowiednim standardzie |  |
| niezadowalający stan techniczny istniejących obiektów sportowych |  |
| zdegradowana zieleń towarzysząca obiektom użyteczności publicznej, brak estetycznego zagospodarowania terenów zielonych |  |
| brak w odpowiedniej wysokości środków finansowych w budżecie Gminy na realizację inwestycji |  |

Atrakcje turystyczne i ochrona zabytków

| Wewnętrzne | Zewnętrzne |
| --- | --- |
| Mocne strony | Szanse |
| przychylność władz lokalnych | niedostatecznie wykorzystany potencjał przyrodniczy |
| posiadanie opracowań dokumentujących pozostałości dziedzictwa kulturowego | fundusze unijne |
| zasoby dziedzictwa kulturowego | możliwość pozyskania środków finansowych z budżetu państwa na działania związane z ochroną zbytków |
| potencjał turystyczny turystyki hobbystycznej, | wzrost wydatków społeczeństwa na turystykę |
| wysokie walory środowiskowe oraz dydaktyczno-naukowe i przyrodnicze | dobrze rozwinięty system komunikacyjny na terenie - drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe umożliwiające komunikację z obszarem rewitalizowanym |
| Słabe strony | Zagrożenia |
| niewykorzystany potencjał edukacyjno-naukowy związany ze stanowiskami archeologicznymi i geologicznymi | niewystarczająca wysokość środków finansowych zewnętrznych |
| niewykorzystany potencjał dziedzictwa kulturowego, środowiskowego, dydaktyczno-naukowego, turystycznego | zły stan wielu obiektów dziedzictwa kulturowego |
| brak dostatecznej promocji i informacji dotyczącej dziedzictwa kulturowego, walorów turystycznych i środowiskowych |  |
| brak programu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego |  |
| brak środków finansowych w budżecie Gminy |  |

Ochrona środowiska

| Wewnętrzne | Zewnętrzne |
| --- | --- |
| Mocne strony | Szanse |
| cechy środowiska przyrodniczego korzystne dla prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju | rozwój turystyki zgodny z wymogami ochrony środowiska |
| niski stopień skażenia środowiska | fundusze unijne |
| korzystne położenie przy drodze krajowej | większe wykorzystanie walorów turystycznych |
| przychylność władz lokalnych i społeczności do budowy kanalizacji | ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych po wybudowaniu obwodnicy drogi Nr 74 |
| nieskażone środowisko naturalne |  |
| Słabe strony | Zagrożenia |
| niski procent skanalizowania Miedzianej Góry | dewastacyjny wpływ komunikacji samochodowej na środowisko - brak obwodnicy drogi Nr 74 |
| brak wystarczającej świadomości ekologicznej mieszkańców | brak wsparcia finansowego zewnętrznego na działania proekologiczne, w tym na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej |
| niedostatecznie wykorzystany potencjał przyrodniczy | brak zintegrowanego zarządzania środowiskiem |
| niskie nakłady finansowe w zakresie ochrony środowiska |  |

Gospodarka

| Wewnętrzne | Zewnętrzne |
| --- | --- |
| Mocne strony | Szanse |
| przychylność władz lokalnych | fundusze unijne |
| zasoby niewykorzystanej siły roboczej | rozwój „Targów Kielce” |
| korzystny układ sieci infrastrukturalno- transportowej | bliskość aglomeracji Kielce |
| bliskość „Targów Kielce” | rozwój sektora usług turystycznych |
| sprzyjające warunki do rozwoju sektora turystycznego |  |
| Słabe strony | Zagrożenia |
| niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej | wysokie koszty pracy |
| brak kompleksowej oferty usługowo-handlowej | brak kompleksowych rozwiązań wspierających przedsiębiorczość |
| słaby rozwój usług i handlu | mała możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego |
| migracja młodzieży wykształconej | niestabilny i skomplikowany system prawny, szczególnie podatkowy |
| niewykorzystanie potencjału gospodarczego w zakresie usług i produktów turystycznych | brak ożywienia gospodarczego, skutkującego nowymi miejscami pracy i rozwojem lokalnym |
| niewystarczające preferencje dla firm tworzących miejsca pracy | silna konkurencja regionów wysoko uprzemysłowionych w pozyskiwaniu inwestorów |
| brak znaczących instytucji otoczenia biznesu, w tym z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości |  |
| słaba promocja lokalnych przedsiębiorstw |  |
| mała inicjatywa lokalnych przedsiębiorców na rzecz zatrudniania pracowników z terenu Gminy |  |
| niewystarczająca liczba miejsc pracy w Gminie |  |

Sfera społeczna

| Wewnętrzne | Zewnętrzne |
| --- | --- |
| Mocne strony | szanse |
| baza oświatowa i sportowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Kostomłotach II | fundusze unijne |
| aktywnie działająca Rada Sołecka | rozwój sektora turystycznego (nowe miejsca pracy) |
| dobry wizerunek Gminy w oczach mieszkańców | program szkoleń dla ludności |
| wzrastająca aktywność społeczna mieszkańców i dążenie do sukcesu | zwiększenie wskaźnika wykrywalności przestępstw |
| przychylność władz lokalnych |  |
| niewielka skala miejscowości |  |
| przynależność do LGD „Dorzecze Bobrzy” |  |
| rozwój form pomocy społecznej |  |
| poprawa świadomości w zakresie tolerancji |  |
| Słabe strony | Zagrożenia |
| wysoki poziom bezrobocia | brak środków finansowych zewnętrznych |
| ubóstwo i poczucie wykluczenia | rosnąca liczba rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej |
| niski poziom wykształcenia | indywidualizacja życia społecznego |
| przestępczość i wykroczenia | brak wystarczającej ilości ofert pracy i związane z tym poczucie beznadziejności |
| brak kompleksowych działań zapobiegających patologiom i marginalizacji społecznej oraz łagodzenia skutków tych zjawisk | brak kompleksowych działań na rzecz bezrobotnych, reorientacji zawodowej oraz doskonalenia zawodowego |
| mała liczba i różnorodność organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej | brak kompleksowych działań dla kobiet z małymi dziećmi na rzecz podjęcia pracy zawodowej |
| brak kompleksowych działań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi | pogarszające się warunki bytowe ludności |
| niewystarczające przygotowanie liderów do prowadzenia organizacji w aktualnej sytuacji gospodarczej i społecznej w kraju | emigracja wykształconej młodzieży |
| niskie poczucia dobra wspólnego |  |
| słaba identyfikacja ludzi z miejscem zamieszkania |  |
| brak punktu interwencji kryzysowej w centrum Gminy |  |
| brak centrum aktywności społecznej |  |
| mała inicjatywa i aktywność społeczności lokalnej |  |
| brak środków finansowych w budżecie Gminy |  |

II. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIEJSCOWOŚCI I REGIONU

Proces programowania rozwoju lokalnego jest zjawiskiem złożonym, kształtowanym m.in. poprzez obowiązujący system uregulowań prawnych, ekonomicznych, społecznych, 
a także technicznych i organizacyjnych. Składa się nań szereg działań m.in.: planowanie, wyznaczanie obszarów priorytetowych oraz określenie celów i wskazanie zespołów konkretnych działań. Istotnym w tym przypadku jest fakt, iż w/w proces jest rozpatrywany 
w długim okresie czasu. Dlatego też pożądanym jest uzyskanie zgodności z obowiązującymi dokumentami planistycznymi oraz programowymi – tak na poziomie krajowymi jak i wspólnotowymi. Ponadto, powyższe stanowi jeden z warunków, które należy spełnić w procesie aplikowania o środki finansowe zewnętrzne.

Projekty zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji pozostają w zgodzie                                z podstawowymi dokumentami w zakresie obowiązującym na tym terenie, w szczególności:

- Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015

Priorytet 6 – Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

Celem strategicznym jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej; zwiększenie roli samorządu terytorialnego w inwestowaniu w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz gospodarczy rozwój regionu; wykorzystanie potencjału lokalnego, a także rozwój obszarów wiejskich.

- Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013

Cel strategiczny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Istotne kompleksowe podejście do  zagadnień wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia i wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej  i przestrzennej. Cel osiągany będzie poprzez:

- Poprawę jakości funkcji instytucji publicznych oraz rozbudowanie współpracy partnerskiej           z innymi instytucjami.

- Poprawę jakości kapitału ludzkiego - wzrost poziomu wykształcenia, poszerzenie aktywności zawodowej.

- Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Celem generalnym przyświecającym realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–13 jest podniesienie jakości życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez poprawę warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki. Cel ten  realizowany będzie poprzez układ priorytetów i działań stanowiących rozwinięcie założeń strategicznych programu na poziom operacyjny.

Zakres zadań prezentowanych w niniejszym dokumencie odpowiada warunkom kwalifikowalności wydatków określonych w RPO WŚ. Stanowi jednocześnie odzwierciedlenie podstawowych założeń oraz celów zdefiniowanych w jego ramach.

- Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020

Za cel generalny polityki samorządu w perspektywie kilkunastu lat uznaje się kwestię wzrostu atrakcyjności województwa jako podstawy zintegrowanego rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Strategia Rozwoju Województwa świętokrzyskiego określa 6 celów do których należy dążyć, aby osiągnąć wzrost atrakcyjności województwa dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Cztery z nich są zgodne z niniejszym programem

1.Rozwój zasobów ludzkich i bezpieczeństwo społeczne

2.Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury

3.Rozwój systemów infrastruktury technicznej

4.Przyspieszenie urbanizacji oraz restrukturyzacji i wzrostu innowacyjności województwa

- Strategią Rozwoju Turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006-214

Zgodnie z koncepcją rozwoju turystyki w regionie, misją województwa świętokrzyskiego jest tworzenie i wdrażanie wysokiej jakości, unikalnych produktów turystycznych, odpowiadających potrzebom turystów, tworzenie atmosfery przyjaznej turystom i warunków przyjaznych inwestorom, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Zakłada się stworzenie produktów turystycznych, w oparciu min. o istniejący potencjał, a taki obie miejscowości posiadają.

- Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miedzianej Góry i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Kostomłotów II

Ich celem jest:

- Ochrona interesów ponadlokalnych i lokalnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego, krajobrazu i wartości kulturowych. Działania zmierzające ku zwiększeniu jakości przestrzeni publicznej, standardów zabudowy i zagospodarowania terenu, urbanistyki i architektury oraz infrastruktury technicznej.

- Podniesienie i utrzymanie wysokiego standardu życia mieszkańców w oparciu o rozwój funkcji turystyczno-wypoczynkowej przy restrukturyzacji rolnictwa.

- Umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów.

- Uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju mającego na uwadze ochronę środowiska naturalnego.

- Starategią Rozwoju Gminy Miedziana Góra na lata 2006-2015

Program jest ściśle powiązany ze Strategią Rozwoju Gminy i jej celami :

Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury technicznej zmierzającej do poprawy warunków życia mieszkańców

Nr 2 – Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o potencjał środowiska                        i mieszkańców.

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI

1.  Podokresy programowania

Okres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Centrum Gminy Miedziana Góra programuje działania inwestycyjne na lata 2008-2014. Ma to ścisły związek 
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w której obowiązuje 7-letni okres planowania budżetu. Dodatkowo w proponowanym przedziale czasowym uwzględniono zasadę n+2 programowania wykorzystania środków.

W ramach dokumentu zostały wyznaczone przykładowe rozwiązania projektowe, zaproponowane na etapie jego opracowywania, które wydają się najbardziej adekwatne do osiągnięcia zakładanych celów na rewitalizowanym obszarze. Należy zaznaczyć, iż lista ta nie jest zamknięta i każdy podmiot spełniający warunki określone w dalszej części Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie mógł realizować swoje zadania.

2.   Zasięg terytorialny

W celu przeprowadzenia skutecznych procesów rozwojowych Gminy, wydzielono z jej obszaru strefę stanowiącą centrum Gminy, objętą Programem Rewitalizacji. Wybór obszaru przewidzianego do rewitalizacji został przeprowadzony na podstawie obserwacji podstawowych funkcji pełnionych przez ten obszar oraz opinii mieszkańców Gminy.

Cały obszar objęty rewitalizacją ujmuje bezpośrednio przylegające do siebie części sołectwa Miedziana Góra  i Kostomłoty II. Granice obszaru rewitalizacji przyjęto w kwartale ulic i dróg: ul. Łódzka – droga krajowa, ul. Urzędnicza – droga gminna, ulica łącząca ul. Urzędniczą                     i drogę gminną Nr 002131 T (przy Gminnym Ośrodku Zdrowia), uliczka stanowiąca komunikację pomiędzy Zespołem Szkół w Kostomłotach II i Przedszkolem w Kostomłotach II. Teren objęty działaniami rewitalizacyjnymi został podzielony na dwa obszary – A i B.

OBSZARY PRZEWIDZIANE DO REWITALIZACJI

Pierwszym obszarem leżącym w centrum jest Rynek, który nazwano obszarem A. Dzisiejszy układ urbanistyczny z Rynkiem powstał na terenach stanowiących własność Gminy z chwilą wybudowania budynku Urzędu Gminy w roku 1994. Z uwagi, na to, że budynek Urzędu Gminy jest na ogół podstawowym obiektem w przestrzeni publicznej pełniącej funkcję Centrum Gminy, uznaje się datę 1994r jako datę powstania centrum. Na tym terenie, wcześniej niż budynek Urzędu Gminy, powstał  w 1962r budynek zwany budynkiem Banku, gdzie wcześniej znajdował się Ośrodek Zdrowia oraz mieszkania pracujących w nim lekarzy. Następnie swoją siedzibę miał Urząd Gminy i Bank Spółdzielczy. Obecnie budynek w części zajmowany jest przez Posterunek Policji, a w części przez Bibliotekę Publiczną. Obok usytuowany jest „Dom Strażaka”                       z 2 boksami garażowymi. W obszarze tym oprócz w/w obiektów zlokalizowane są także: Gminny Ośrodek Zdrowia w Kostomłotach II, Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze, Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Miedzianej Górze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej              w Miedzianej Górze, Punkt Apteczny w Kostomłotach II, Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa              w Kostomłotach II,  Kościół  Parafii Rzymskokatolickiej  p.w. św. Andrzeja Boboli                            w Kostomłotach II.

Drugi obszar znajdujący się w centrum Gminy to obszar B, w którym swoją siedzibę mają Zespół Szkół i Przedszkole w Kostomłotach II oraz organizacje pozarządowe tj. LGD „Dorzecze Bobrzy”, Stowarzyszenie „Plusik”.  Tu także znajduje się boisko do piłki nożnej oraz budynek „Starej Plebanii” i budynek gospodarczy.

2.1  Uzasadnienie wyboru obszaru rewitalizacji z opisem komplementarności zadań                  w ramach poszczególnych obszarów

Wydaje się rzeczą uzasadnioną, że przy wyborze obszarów przeznaczonych do rewitalizacji należy kierować się zasadą, która pozwoli ocenić wieloaspektową wartość poszczególnych obszarów.

O wyborze obszaru rewitalizacji decydowała przede wszystkim istniejąca struktura administracyjna Gminy oraz wieloletnia funkcja tego obszaru  jako centrum administracyjno-usługowo-edukacyjno-kulturalnego Gminy. Z uwagi, że Gmina Miedziana Góra ma wyraźnie wyodrębnione centrum, zdecydowano o zachowaniu jego funkcji w obszarze poddanym rewitalizacji.

Obszar wybrany do rewitalizacji  charakteryzuje się kumulacją usług administracyjno –handlowo-socjalnych i społecznych - lokalizacja obiektów użyteczności publicznej  świadczących podstawowe usługi dla mieszkańców.

Centrum jest rejonem priorytetowym, z uwagi na  rosnące znaczenie centrum Gminy                           w działaniach na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego. Dogodna lokalizacja i dostępność komunikacyjna z pozostałymi sołectwami Gminy oraz perspektywy poprawy funkcjonalności              i kompleksowości usług socjalno-społeczno-komercyjnych, uzasadniają wybór tego obszaru do prowadzenia działań na rzecz jego rewitalizacji.

Możliwości przestrzenno-infrastrukturalne tego obszaru oraz jego potencjał pozwalają na realizację kompleksowego rozwoju w aspekcie ożywienia gospodarczego poprzez zaspokojenia potrzeb mieszkańców i osób odwiedzających, w zakresie  funkcji  usługowych, rekreacji, kultury oraz integracji społecznej.

Na obszarze rewitalizowanym w ograniczonym zakresie występują obiekty dziedzictwa kulturowego podlegające opiece konserwatora jest to: „Stara Plebania” i  budynek gospodarczy.

Rewitalizacja ich będzie  służyć ożywieniu społecznemu z uwagi na pełnione funkcje tych obiektów:

- „Stara Plebania” jako ośrodek aktywności społecznej - służy i służyć będzie jako siedziba Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Plusik”, spełnia także rolę świetlicy wiejskiej, Klubu Anonimowych Alkoholików.        W budynku tym na piętrze odbywają się także zajęcia Klubu Małego Dziecka „Krasnoludek”

- Budynek gospodarczy jest w stanie katastrofalnym. Po wyremontowaniu                             i zaadaptowaniu będzie służyć jako ośrodek rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, prezentowane wyżej obszary przewidziane do rewitalizacji  zostały wyznaczone na podstawie wyboru uwzględniającego poziom:

- atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej

- oczekiwań mieszkańców w zakresie obiektów komercyjnych, placówek socjalno-społecznych

- aktywności społecznej

- stanu technicznego obiektów dziedzictwa kulturowego

- zagospodarowania terenów zielonych

- oferty usługowo-handlowej

- migracji ludności

- stanu technicznego istniejącej zabudowy

- stanu technicznego infrastruktury technicznej

- stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej

Przeprowadzona w rozdziale I wieloczynnikowa analiza sytuacji społeczno-gospodarczej pozwoliła wyciągnąć wnioski, ułatwiające wskazanie najważniejszych obszarów problemowych.

Obok analizy powyższych czynników w procesie wyznaczenia obszarów, które poddane zostaną rewitalizacji wzięto pod uwagę zgodność działań z podstawowymi dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie Gminy Miedziana Góra i regionu.

Powyższe pozwala zakwalifikować wskazane w dokumencie obszary do terenów, które powinny w najbliższym okresie podlegać rewitalizacji na trzech płaszczyznach:

- przestrzennej

- gospodarczej

- społecznej.

Z uwagi na charakter Lokalnego Programu Rewitalizacji największe znaczenie w wyborze obszarów rewitalizacji mają względy przestrzenne (m.in. nieuporządkowana przestrzeń publiczna, degradacja obiektów budowlanych) oraz społeczne (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niska aktywność społeczna, brak integracji),  w dalszej kolejności względy gospodarcze.

Przy konstruowaniu dokumentów strategicznych takich jak Program Rewitalizacji należy pamiętać, że nie istnieje uniwersalne rozwiązanie, które można powielić dla wszystkich rodzajów projektów z zakresu rewitalizacji. Oczekiwania mieszkańców co do zagospodarowania  przestrzeni publicznej i pełnionej przez nią funkcji są różnorodne (infrastruktura drogowa, chodniki, mała architektura, odnowienie, rozbudowa i budowa nowych obiektów użyteczności publicznej, Gminnego Centrum Kultury, itp.).

Lokalny Program Rewitalizacji Centrum Gminy Miedziana Góra skupia projekty zaproponowane do realizacji przez potencjalnych Beneficjentów środków funduszy unijnych.

W wyniku konsultacji społecznych swoje projekty zaproponowali:

1.Gmina Miedziana Góra

2.Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”

3.Stowarzyszenie ”PLUSIK”

4.Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrzy

5.Gminny Klub Turystyki „Gwarek”

6.Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanka”

7.Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa w Kostomłotach II

8.Stowarzyszenie Forum Inicjatyw  Gospodarczych Gminy Miedziana Góra.

Projekty przedstawione w Programie stanowią wstępne koncepcje Beneficjentów wynikające               z zauważonych przez nich potrzeb. Plany pomysłodawców zakładają działania uznane  przez nich jako priorytetowe dla uzyskania  skuteczności w odnowie centrum Gminy i ożywieniu społeczno-gospodarczemu tego obszaru. Dotyczą one następujących obszarów:

1.Obszar zagospodarowania przestrzennego

Kluczowe zadania w ramach obszaru dotyczą działań na rzecz estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rozwoju infrastruktury technicznej, społecznej, kulturalnej i turystycznej.

2. Obszar wsparcia gospodarki lokalnej

Niniejszy dokument zakłada w tym obszarze rozwój działalności gospodarczej, pozarolniczej, poprzez tworzenie warunków do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

W obszarze tym zakłada się również wsparcie rozwoju turystyki oraz ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego.

3. Obszar społeczny

Działalność w tym obszarze  będzie polegać na realizacji zadań na rzecz rozwoju społeczno-kulturalno-gospodarczego, przeciwdziałania patologiom i wykluczeniu społecznemu, wsparciu organizacji pozarządowych i pobudzeniu aktywności społecznej.

W realizacji Programu stosowana będzie zasada równości szans - zagwarantowany równy dostęp do efektów rewitalizacji dla wszystkich mieszkańców.

2.2  Główne kierunki działań

Głównymi założeniami Programu są: wysoki standard życia i wypoczynku w bezpiecznym otoczeniu, ożywienie gospodarcze i  odbudowa więzi społecznych, a także przywrócenie ładu przestrzennego w centrum Gminy.

Wizją Programu jest, aby centrum Gminy  stało się miejscem budującym przyszłość na aktywności, integracji i solidarności mieszkańców, z infrastrukturą umożliwiającą poprawę jakości życia mieszkańców, rozwijającą swe funkcje mieszkaniowe i usługowe oraz turystyczne, umożliwiającą rozwój przedsiębiorczości, rozwój zawodowy mieszkańców, przeciwdziałającą patologiom i wykluczeniu społecznemu, inwestującą w edukację i rozwój kulturalny mieszkańców.

Główne działania Lokalnego Programu Rewitalizacji Centrum Gminy Miedziana Góra to:

1. Estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie obszaru rewitalizowanego, w tym przestrzeni publicznej polegające na budowie, przebudowie i poprawie stanu technicznego istniejącej infrastruktury technicznej - budowa dróg, parkingów i energooszczędnego oświetlenia, a także oszczędność zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej czyli wysoki poziom inwestycji infrastrukturalnych.

2. Ożywienie gospodarcze; zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej dla  mieszkańców i osób odwiedzających, zróżnicowanie możliwości wypoczynku i sposobów spędzania wolnego czasu, poprawę dostępu do tych usług  co będzie miało wpływ nie tylko  na rozwój turystyki, ale także na atrakcyjność życia mieszkańców i pozwoli m.in. zmniejszyć migrację młodych ludzi.

3. Rozwój społeczny; rozwój form aktywnego zwalczania bezrobocia, rozwinięty system szkoleń aktywizacji zawodowej i eliminowania wykluczenia społecznego.

2.3   Cele ogólne

Na podstawie zdefiniowanych problemów i przyjętych głównych kierunków działań,  wyodrębniono następujące cele rewitalizacji, zmierzające do zmniejszenia negatywnego ich oddziaływania na otoczenie zewnętrzne:

Cel przestrzenny – wysoka jakość zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury technicznej, kompleksowe przekształcenie centrum Gminy, realizacja zabudowy uwzględniająca dotychczasowe zagospodarowanie terenu i potrzeby mieszkańców.

Cel gospodarczy - promowanie i rozwój przedsiębiorczości, usług komercyjnych                                i turystycznych, ożywienie gospodarcze.

Cel społeczny - integracja społeczna, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wsparcie organizacji pozarządowych w tym w procesie pozyskiwania środków unijnych na działalność statutową, wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej.

3.  Podział na projekty i zadania inwestycyjne

W toku konsultacji społecznych, przeprowadzonych w trakcie przygotowania Programu, wyodrębniono zestaw projektów wpisujących się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Centrum Gminy Miedziana Góra uwzględniający cele  programu tj.:

3.1 Cel przestrzenny

| Obszar ujęty w LPR | A, B |
| --- | --- |
| Inwestor: | Gmina Miedziana Góra |
| Nazwa projektu: | Rewitalizacja „Rynku” |
| Opis zadań inwestycyjnych: | Rewitalizacja płyty głównej Rynku w tym: nawierzchnie dróg, placów, chodników, zieleń, mała architektura, kanalizacja deszczowa, linia kablowa, oświetlenie uliczne Droga dojazdowa wzdłuż Gminnego Ośrodka Zdrowia w tym: nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne Droga zachodnia w tym: nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne Wykonanie formy przestrzennej herbu Gminy i pomnika „Gwarek Miedzianogórski” |

| Obszar ujęty w LPR | A, B |
| --- | --- |
| Inwestor: | Gmina Miedziana Góra, Posterunek Policji w Miedzianej Górze, OSP Miedziana Góra |
| Nazwa projektu: | Poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej |
| Opis zadań inwestycyjnych: | Przebudowa lokali biurowych i dachu Urzędu Gminy w Miedzianej Górze Remont pomieszczeń Posterunku Policji w Miedzianej Górze Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynki Urzędu Gminy, Posterunku Policji, OSP Miedziana Góra, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Zespołu Szkół) |

| Obszar ujęty w LPR | A, B |
| --- | --- |
| Inwestor: | Gmina Miedziana Góra |
| Nazwa projektu: | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej |
| Opis zadań inwestycyjnych: | Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku hotelu Budowa stylowego przystanku przy drodze krajowej Nr 74 |

| Obszar ujęty w LPR | B |
| --- | --- |
| Inwestor: | Gmina Miedziana Góra |
| Nazwa projektu: | Poprawa stanu technicznego dróg i systemu komunikacyjnego |
| Opis zadań inwestycyjnych: | Infrastruktura techniczna drogi gminnej Nr 002131 T Budowa dróg wewnętrznych i chodników oraz zabezpieczenie ich przed ruchem drogowym (ciąg komunikacyjny po południowym obrzeżu budynku szkoły – granica obszaru rewitalizowanego) |

3.2 Cel gospodarczy

| Obszar ujęty w LPR | A |
| --- | --- |
| Inwestor: | Inwestorzy prywatni, Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa w Kostomłotach II |
| Nazwa projektu: | Budowa obiektów komercyjnych |
| Opis zadań inwestycyjnych: | Budowa pasażu handlowo-usługowo-kulturalno-rekreacyjnego Budowa hotelu z restauracją Budowa pawilonu handlowego |

| Obszar ujęty w LPR | A |
| --- | --- |
| Inwestor: | Gmina Miedziana Góra |
| Nazwa projektu: | Rozwój sektora turystycznego |
| Opis zadań inwestycyjnych: | Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej Usytuowanie tablic informacyjnych na „Rynku” |

3.3 Cel społeczny

| Obszar ujęty w LPR | A, B |
| --- | --- |
| Inwestor: | Gmina Miedziana Góra |
| Nazwa projektu: | Otwarte tereny rekreacyjne |
| Opis zadań inwestycyjnych: | Budowa placu zabaw Budowa ogródka zabaw i rekreacji Zagospodarowanie terenu przyszkolnego i remont nawierzchni boiska przyszkolnego |

| Obszar ujęty w LPR | A |
| --- | --- |
| Inwestor: | Gmina Miedziana Góra |
| Nazwa projektu: | Budowa budynku wielofunkcyjnego |
| Opis zadań inwestycyjnych: | Utworzenie siedziby Gminnego Centrum Kultury Utworzenie siedziby Biblioteki Gminnej Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości Utworzenie mini muzeum historyczno-geologicznego |

| Obszar ujęty w LPR | B |
| --- | --- |
| Inwestor: | Gmina Miedziana Góra |
| Nazwa projektu: | Modernizacja obiektów oświatowych |
| Opis zadań inwestycyjnych: | Rozbudowa kompleksu Obiektów Edukacyjnych w Kostomłotach II o budynek przedszkola |

| Obszar ujęty w LPR | B |
| --- | --- |
| Inwestor: | Gmina Miedziana Góra |
| Nazwa projektu: | Ochrona dziedzictwa kulturowego |
| Opis zadań inwestycyjnych: | Odnowienie budynku „Starej Plebanii” i adaptacja na ośrodek rekreacyjno-kulturalny Adaptacja obiektu zabytkowego – budynku gospodarczego przy „Starej Plebanii” na obiekt o przeznaczeniu rekreacyjno-kulturalnym |

Wykaz projektów i zadań planowanych do realizacji, opisanych w niniejszym dokumencie, nie zamyka listy problemów charakteryzujących Centrum Gminy Miedziana Góra i wymagających rozwiązania, tym bardziej, że obejmuje jedynie większe zadania inwestycyjne. Jednakże, to właśnie te projekty zostały obecnie uznane za priorytetowe i będą realizowane według planu, z zastrzeżeniem, że ich realizacja uzależniona zostanie od rokrocznych decyzji Rady Gminy Miedziana Góra oraz możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

4.  Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji

Zadania inwestycyjne możliwe do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji mają zróżnicowany wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy wspieranego obszaru. Biorąc pod uwagę fakt, iż wymienione w Programie inwestycje nie wyczerpują pełnej listy przedsięwzięć, jakie będą spełniały założenia niniejszego Programu, wybór zadań do realizacji będzie uzależniony od dostępności środków oraz stopnia realizacji przez inwestycję celów LPR. W większości zadań, szczególnie związanych z rewitalizacją obiektów publicznych oraz rozbudową infrastruktury technicznej, głównym inwestorem będzie Gmina Miedziana Góra. W przypadku takich projektów decydującym kryterium wpływającym na wybór konkretnych rozwiązań będzie bieżąca dostępność środków finansowych.

Ze względu na możliwość realizacji projektów wpisujących się w ramy Programu przez inne jednostki publiczne, realizacja ważnych przedsięwzięć będzie uzależniona od możliwości finansowych tych podmiotów.

Ze względu na znaczenie społeczno-gospodarcze poszczególnych rodzajów inwestycji, dokonane pod kątem wyników analizy stanu obszaru objętego Programem oraz ich wpływu na rozwój terenu rewitalizowanego można wskazać następującą hierarchię działań:

- Przedsięwzięcia prowadzące do poprawy stanu infrastruktury technicznej,

- Przedsięwzięcia polegające na uporządkowaniu i zwiększeniu estetyki terenów publicznych,

- Przedsięwzięcia wpływające na rozwój infrastruktury usługowej, kulturalnej, turystycznej

- Przedsięwzięcia wpływające na rozwój społeczny,

- Przedsięwzięcia wpływające na ożywienie gospodarcze.

# Jednocześnie przy wyborze projektów do realizacji pod uwagę brano także takie kryteria jak:

-  Zgodność z założeniami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,

- Powierzchnia wyremontowanej, przebudowanej, wybudowanej infrastruktury publicznej na rewitalizowanym terenie,

- Długość przebudowanej i wybudowanej infrastruktury technicznej,

- Liczba projektów dotycząca lokalnej kultury i infrastruktury turystycznej,

- Powierzchnia usługowa  na obszarze poddanym rewitalizacji,

- Efekty estetyczne w przypadku realizacji projektów polegających na uporządkowaniu terenów publicznych,

- Liczba powstałych przedsiębiorstw – ilość miejsc pracy,

- Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystana,

- Efekt społeczny projektu w postaci stworzonych miejsc pracy,

- Wartość architektoniczna obiektów poddanych rewitalizacji,

- Wpływ projektu na zmniejszenie występowania zjawisk patologicznych i przestępczości

- Liczba mieszkańców objęta oddziaływaniem projektu.

# Wyżej wymienione kryteria można traktować także jako wskaźniki osiągnięcia celów Programu.

5.  Oczekiwane wskaźniki osiągnięć (produkty i rezultaty)

Zgodnie z metodologią przygotowania wniosku aplikacyjnego dla projektów współfinansowanych z pomocy strukturalnej realizacja projektów proponowanych 
w Programie będzie weryfikowana na podstawie przyjętych wskaźników: produktu, rezultatu i oddziaływania:

I. PRODUKT – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (długość drogi, zwiększona nośność mostu, przepustowość stacji uzdatniania wody, długość gazociągu, oddana do użytku powierzchnia itp.)

II. REZULTAT – bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie społeczno – ekonomiczne uzyskany natychmiast po zakończeniu Projektu (skrócenie czasu dojazdu, zapewnienie dojazdu do x firm, zmniejszenie emisji lub zrzutu zanieczyszczeń, stworzenie 
x nowych miejsc pracy itp.)

III. ODDZIAŁYWANIE – długofalowe konsekwencje zrealizowanego projektu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów (zmniejszenie liczby wypadków drogowych, zmiany strumienia ruchu pojazdów, poprawa poszczególnych parametrów stanu środowiska naturalnego, zmiana klasy czystości wód powierzchniowych, wzrost obrotów firm, które znajdują się w obszarze oddziaływania Projektu, przyrost lub utrzymanie miejsc pracy itp.).

Wskaźniki produktu i rezultatu są wskaźnikami narzuconymi przez dyrektywy Unii Europejskiej. Poniżej przedstawione zostały wszystkie możliwe wskaźniki, które mogą zostać wykorzystane w projektach, realizowanych na terenie Gminy Miedziana Góra.

Jako wskaźniki produktu w programie rewitalizacji można przyjąć wskaźniki:

| NAZWA WSKAŹNIKA | Jedn. miary | Typ wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| Liczba zrewitalizowanych obszarów | szt | Produkt |
| Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów | ha | Produkt |
| Powierzchnia zrewitalizowanych zespołów obiektów zabytkowych | ha | Produkt |
| Powierzchnia zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego | m2 | Produkt |
| Długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją | km | Produkt |
| Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją | km | Produkt |
| Długość przebudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją | km | Produkt |
| Długość wyremontowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją | km | Produkt |
| Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej na obszarach objętych rewitalizacją | szt | Produkt |
| Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej na obszarach objętych rewitalizacją | szt | Produkt |
| Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury drogowej na obszarach objętych rewitalizacją | szt | Produkt |
| Liczba wyremontowanych obiektów infrastruktury drogowej na obszarach objętych rewitalizacją | szt | Produkt |
| Liczba wyremontowanych obiektów sportowych na obszarach objętych rewitalizacją | szt | Produkt |
| Liczba przebudowanych obiektów sportowych na obszarach objętych rewitalizacją | szt | Produkt |
| Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej na obszarach objętych rewitalizacją | km | Produkt |
| Długość rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej na obszarach objętych rewitalizacją | km | Produkt |
| Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej na obszarach objętych rewitalizacją | km | Produkt |
| Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej na obszarach objętych rewitalizacją | km | Produkt |
| Liczba zmodernizowanych węzłów cieplnych na obszarach objętych rewitalizacją | szt | Produkt |
| Liczba przebudowanych węzłów cieplnych na obszarach objętych rewitalizacją | szt | Produkt |
| Długość przebudowanej sieci wodociągowej na obszarach objętych rewitalizacją | km | Produkt |
| Długość wyremontowanej sieci wodociągowej na obszarach objętych rewitalizacją | km | Produkt |
| Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej na obszarach objętych rewitalizacją | m2 | Produkt |
| Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej na obszarach objętych rewitalizacją | m2 | Produkt |
| Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych renowacji | szt | Produkt |
| Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | szt | Produkt |
| Powierzchnia budynków użyteczności publicznej poddanych renowacji | m2 | Produkt |
| Powierzchnia budynków mieszkalnych poddanych renowacji | m2 | Produkt |
| Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych termo - renowacji | szt | Produkt |
| Liczba budynków mieszkalnych poddanych termo - renowacji | szt | Produkt |
| Powierzchnia budynków użyteczności publicznej poddanych termo – renowacji | m2 | Produkt |
| Powierzchnia budynków mieszkalnych poddanych termo - renowacji | m2 | Produkt |
| Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej | szt | Produkt |
| Powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej | m2 | Produkt |
| Długość wybudowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska | km | Produkt |
| Długość przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska | km | Produkt |
| Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rewitalizacji | m2 | Produkt |
| Liczba projektów dotyczących walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców | szt | Produkt |
| Powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji | m2 | Produkt |
| Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno/społeczne | szt | Produkt |
| Powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele edukacyjno/społeczne | m2 | Produkt |
| Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej | m2 | Produkt |
| Liczba wybudowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej | szt | Produkt |
| Liczba zmodernizowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej | szt | Produkt |
| Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na mała infrastrukturę | m2 | Produkt |
| Liczba zrewitalizowanych obiektów rekreacyjno - sportowych | szt | Produkt |
| Powierzchnia zrewitalizowanych obiektów rekreacyjno - sportowych | m2 | Produkt |
| Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne | szt | Produkt |
| Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne | m2 | Produkt |
| Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego | szt | Produkt |
| Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego | m2 | Produkt |
| Powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach po-przemysłowych i po-wojskowych | m2 | Produkt |
| Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym | m2 | Produkt |
| Liczba przestępstw w mieście | szt | Produkt |
| Wskaźnik wykrywalności przestępstw |  | Produkt |
| Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki | szt | Produkt |
| Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami | szt | Produkt |
| Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystana | m2 | Produkt |
| Liczba nowych przedsiębiorstw | szt | Produkt |
| Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych | szt | Produkt |
| Liczba budynków podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej | szt | Produkt |
| Liczba budynków podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej | szt | Produkt |
| Powierzchnia zabudowanych/zrehabilitowanych pustych przestrzeni publicznej | m2 | Produkt |
| Powierzchnia terenów które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów | ha | Produkt |
| Nośność wybudowanego/zmodernizowanego obiektu drogi/mostu) | kN/oś | Produkt |
| Powierzchnia wybudowanego/ rozbudowanego centrum wystawienniczego | m2 | Produkt |
| Powierzchnia centrum wystawienniczego zmodernizowanego/wyremontowanego | m2 | Produkt |
| Liczba zakupionego taboru transportu samochodowego | szt | Produkt |
| Liczba wybudowanych dworców autobusowych | szt | Produkt |
| Liczba rozbudowanych dworców autobusowych | szt | Produkt |
| Liczba przebudowanych/wyremontowanych dworców autobusowych | szt | Produkt |
| Powierzchnia wybudowanych dworców autobusowych | m2 | Produkt |
| Powierzchnia rozbudowanych dworców autobusowych | m2 | Produkt |
| Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych dworców autobusowych | m2 | Produkt |
| Liczba wybudowanych/ wyremontowanych przystanków | szt | Produkt |
| Liczba wybudowanych zatok autobusowych | szt | Produkt |
| Powierzchnia wybudowanych, wyremontowanych, przebudowanych: placów, alejek, ścieżek, tras, szlaków turystycznych na terenie rewitalizowanym | m2 | Produkt |
| Długość wybudowanych, wyremontowanych, przebudowanych: alejek, ścieżek, tras, szlaków turystycznych na terenie rewitalizowanym | km | Produkt |
| Liczba wybudowanych, wyremontowanych, przebudowanych: placów, alejek, ścieżek, tras, szlaków turystycznych na terenie rewitalizowanym | szt | Produkt |

Wskaźnikami rezultatu mogą być:

| NAZWA WSKAŹNIKA | Jedn. miary | Typ wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| Przyrost ludności korzystających ze zmodernizowanej komunikacji miejskiej | % | Rezultat |
| Liczba stworzonych miejsc pracy na obszarach zrewitalizowanych | szt. | Rezultat |
| Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach | szt. | Rezultat |
| Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obiektów rekreacyjno - sportowych | osoby | Rezultat |
| Liczba turystów korzystających ze zrewitalizowanych obiektów | osoby | Rezultat |
| Liczba osób korzystających z zakupionego taboru transportu samochodowego | osoby | Rezultat |
| Liczba osób korzystających z wybudowanych /rozbudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych dworców autobusowych | osoby | Rezultat |
| Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz rekreacyjno-sportowe | osoby | Rezultat |

Dodatkowym wskaźnikiem tak dla produktu jak i rezultatu będą utworzone nowe miejsca pracy dzięki stopniowej realizacji LPR.

Powyższe listy wskaźników są otwarte i w uzasadnionych przypadkach mogą ulegać dalszym modyfikacjom, jednak tylko do chwili złożenia wniosku w ramach właściwego konkursu.

Przykładowe wskaźniki produktu, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji

Lokalnego Programu Rewitalizacji Centrum Gminy Miedziana Góra

| Faza cyklu interwencji | Wskaźniki | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- |
| Produkty | 1. Liczba zrewitalizowanych obszarów | 1 szt |
|  | 2. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów | 3,04 ha |
|  | 3. Długość przebudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją | 1,16 km |
|  | 4. Długość rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej na obszarach objętych rewitalizacją | 1,17 km |

| L.p. | Nazwa działania | Etapy działania | Czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSZAR A |
| Obszar zagospodarowania przestrzennego |
| 1. | 1a. | Rewitalizacja „Rynku” | Rewitalizacja płyty głównej Rynku w tym: nawierzchnie dróg, placów, chodników, zieleń, mała architektura, kanalizacja deszczowa, linia kablowa, oświetlenie uliczne | 2009r-2010r | Przywrócenie funkcji Rynku jako placu centralnego, poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, poprawa funkcjonowania systemu odprowadzenia wód opadowych, poprawa funkcjonalności systemu zasilania energetycznego, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i estetyki | Gmina Miedziana Góra |
|  | 1b. |  | Droga dojazdowa wzdłuż Gminnego Ośrodka Zdrowia w tym: nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne |  | Poprawa stanu technicznego dróg, zwiększenie komfortu komunikacyjnego, ułatwienie dostępu do usług publicznych, poprawa estetyki Rynku, poprawa funkcjonowania systemu odprowadzenia wód opadowych, poprawa funkcjonalności systemu zasilania energetycznego, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i estetyki |  |
|  | 1c. |  | Droga zachodnia w tym: nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne |  |  |  |
|  | 1d. |  | Wykonanie formy przestrzennej herbu Gminy | 2010r | Pomniki jako atrakcyjna oprawa architektoniczna „Rynku” i promocja Gminy |  |
|  | 1e. |  | Pomnik „Gwarek Miedzianogórski” |  |  |  |
| 2. | 2a. | Poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej | Przebudowa lokali biurowych i dachu Urzędu Gminy w Miedzianej Górze | 2008r-2010r | Poprawa funkcjonalności i estetyki pomieszczeń Urzędu Gminy | Gmina Miedziana Góra |
|  | 2b. |  | Remont pomieszczeń Posterunku Policji w Miedzianej Górze | 2010r | Poprawa funkcjonalności pomieszczeń | Posterunek Policji w Miedzianej Górze |
|  | 2c. |  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym: |  | Poprawa parametrów cieplnych obiektu i estetyki budynków |  |

V. PLANOWNE DZIAŁANIA

|  | 2c.1 |  | - Budynek Urzędu Gminy w Miedzianej Górze | 2010r |  | Gmina Miedziana Góra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2c.2 |  | - Posterunek Policji w Miedzianej Górze | 2011r |  | Posterunek Policji w Miedzianej Górze |
|  | 2c.3 |  | - Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach II | 2010r |  | Gmina Miedziana Góra |
|  | 2c.4 |  | - OSP Miedziana Góra | 2010r |  | OSP Miedziana Góra |
| 3. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku hotelu | 2011r | Uatrakcyjnienie estetyki przestrzeni publicznej – stworzenie skwerów, letnich tarasów | Inwestorzy prywatni |
| Obszar wsparcia gospodarki lokalnej |
| 4. | 4a. | Budowa obiektów komercyjnych | Budowa pasażu handlowo-usługowo-kulturalno-rekraeacyjnego | 2009r-2010r | Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i podniesienie dostępności usług | Inwestor prywatny |
|  | 4.b |  | Budowa hotelu z restauracją | 2008r-2010r | Stworzenie bazy hotelowo-restauracyjnej | Inwestor prywatny |
|  | 4.c |  | Budowa pawilonu handlowego | 2013r | Stworzenie miejsca rozwoju usług komercyjnych i podniesienie dostępności usług | Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa w Kostomłotach II Inwestorzy prywatni |
| 5. | 5a. | Rozwój sektora turystycznego | Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej | 2009r | Usprawnienie informacji turystycznej | Gmina Miedziana Góra |
|  | 5b. |  | Usytuowanie tablic informacyjnych na „Rynku” | 2010r |  |  |
| Obszar społeczny |
| 6. | Otwarte tereny rekreacyjne | Budowa placu zabaw | 2010r | Stworzenie warunków dla rekreacji najmłodszych dzieci | Gmina Miedziana Góra |
| 7. | 7a. | Budowa budynku wielofunkcyjnego | Utworzenie siedziby Gminnego Centrum Kultury | 2009r-2010r | Stworzenie warunków dla działalności kulturalno-oświatowej | Gmina Miedziana Góra |
|  | 7b. |  | Utworzenie siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej |  |  |  |
|  | 7c. |  | Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości |  | Usprawnienie komunikacji gospodarczo-komercyjnej i jej koordynacja w tym m.in. opracowanie programu „Inwestor w Centrum Gminy” |  |
|  | 7d. |  | Utworzenie mini muzeum historyczno -geologicznego |  | Upowszechnianie wiedzy historycznej i geologicznej o Gminie Miedziana Góra |  |
| OBSZAR B |
| Obszar zagospodarowania przestrzennego |
| 1. |  | Poprawa stanu technicznego dróg i systemu komunikacyjnego | Infrastruktura techniczna drogi gminnej Nr 002131 T w tym: | 2009r-2010r |  | Gmina Miedziana Góra |
|  | 1a. |  | Przebudowa nawierzchni drogi i budowa chodników |  | Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego |  |
|  | 1b. |  | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepustem pod drogą powiatową Nr 0288 T |  | Poprawa funkcjonowania systemu odprowadzenia wód opadowych |  |
|  | 1c. |  | Budowa dróg wewnętrznych i chodników oraz zabezpieczenie ich przed ruchem drogowym (ciąg komunikacyjny po południowym obrzeżu budynku szkoły – granica obszaru rewitalizo-wanego) | 2014r | Stworzenie bezpiecznych warunków komunikacyjnych, poprawa estetyki |  |
| 2. | Poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kostomłotach II | 2011r | Poprawa parametrów cieplnych obiektu i estetyki budynków | Gmina Miedziana Góra |
| 3. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | Budowa stylowego przystanku przy drodze krajowej Nr 74 | 2014r | Podniesienie estetyki lokalnej terenu | Gmina Miedziana Góra |
| Obszar społeczny |
| 4. | Modernizacja obiektów oświatowych | Rozbudowa kompleksu Obiektów Edukacyjnych w Kostomłotach II o budynek przedszkola | 2008r-2009r | Stworzenie odpowiednich warunków dla edukacji przedszkolnej | Gmina Miedziana Góra |
| 5. | 5a. | Otwarte tereny rekreacyjne | Budowa ogródka zabaw i rekreacji | 2010r | Stworzenie warunków rekreacyjnych dla najmłodszych | Gmina Miedziana Góra |
|  | 5b. |  | Zagospodarowanie terenu przyszkolnego i remont nawierzchni boiska przyszkolnego | 2014r | Poprawa funkcjonalności terenu przyszkolnego wraz z remontem nawierzchni boisk (sztuczna murawa) |  |
| 6. | 6a. | Ochrona dziedzictwa kulturowego | Odnowienie budynku „Starej Plebanii” i adaptacja na ośrodek rekreacyjno-kulturalny | 2012r | Poprawa funkcjonalności i zabezpieczenie budynku zabytkowego i uzyskanie funkcji rekre- acyjno- kulturalnej dla młodzieży ze środowisk patologicznych | Gmina Miedziana Góra |
|  | 6b. |  | Adaptacja obiektu zabytkowego – budynku gospodarczego przy „Starej Plebanii” na obiekt o przeznaczeniu rekreacyjno-kulturalnym | 2013 | Stworzenie warunków dla działalności kulturalnej lokalnej młodzieży |  |

V. PLAN FINANSOWY

Plan finansowy realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Centrum Gminy Miedziana Góra obejmuje jedynie zidentyfikowane w okresie opracowywania Programu planowane przedsięwzięcia inwestycyjne w okresie 2008-2014 (n+2). Ze względu na dużą liczbę przedsięwzięć możliwych do realizacji oraz długi okres objęty Programem, wykraczający poza horyzont planistyczny wielu podmiotów (co uzależnione jest m.in. od wielkości posiadanych środków własnych oraz formy własności obiektów), wymienione projekty oraz zakres finansowy mają jedynie charakter szacunkowy. Wielkość nakładów na poszczególne zadania będzie uzależniona także od zmiany cen na rynku usług i materiałów budowlanych.

Realizacja poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych uzależniona jest od odpowiedniego montażu finansowego środków pochodzących z różnych źródeł. Bezwzględny priorytet w realizacji otrzymają projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych, dotacji 
i innych środków zewnętrznych. Wskazane w Programie działania stanowią podstawę do konstruowania montażu finansowego i przygotowania aplikacji o wsparcie finansowe wskazanych projektów ze środków pomocy strukturalnej.

| L.p. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008r | 2009r | 2010r | 2011r | 2012r | 2013r | 2014r |  |
| OBSZAR A |
| 1. | Rewitalizacja płyty głównej Rynku w tym: nawierzchnie dróg, placów, chodników, zieleń, mała architektura, kanalizacja deszczowa, linia kablowa, oświetlenie uliczne |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Gminy Miedziana Góra EFRR w ramach RPOWŚ |
| 2. | Droga dojazdowa wzdłuż Gminnego Ośrodka Zdrowia w tym: nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Droga zachodnia w tym: nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wykonanie formy przestrzennej herbu Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pomnik „Gwarek Miedzianogórski” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przebudowa lokali biurowych i dachu Urzędu Gminy w Miedzianej Górze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Remont pomieszczeń Posterunku Policji w Miedzianej Górze |  |  |  |  |  |  |  | Posterunek Policji w Miedzianej Górze |
| 8. | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Miedzianej Górze |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Gminy Miedziana Góra Środki zewnętrzne |
| 9. | Termomodernizacja budynku Policji |  |  |  |  |  |  |  | Środki Posterunku Policji w Miedzianej Górze |
| 10. | Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach II |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Gminy Miedziana Góra Środki zewnętrzne |
| 11. | Termomodernizacja budynku OSP Miedziana Góra |  |  |  |  |  |  |  | Środki OSP Miedziana Góra |
| 12. | Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku hotelu |  |  |  |  |  |  |  | Środki Inwestora Prywatnego |
| 13. | Budowa pasażu handlowo-usługowo-kulturalno-rekraeacyjnego |  |  |  |  |  |  |  | Środki Inwestorów Prywatnych |
| 14. | Budowa hotelu z restauracją |  |  |  |  |  |  |  | Środki Inwestora Prywatnego |
| 15. | Budowa pawilonu handlowego |  |  |  |  |  |  |  | Środki Spółdzielni Obsługi Rolnictwa w Kostomłotach II Środki Inwestora Prywatnego |
| 16. | Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Gminy Miedziana Góra Środki zewnętrzne |
| 17. | Usytuowanie tablic informacyjnych na „Rynku” |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Gminy Miedziana Góra |
| 18. | Budowa placu zabaw |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Gminy Miedziana Góra EFRR w ramach RPOWŚ |
| 19. | Budowa budynku wielofunkcyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSZAR B |
| 20. | Infrastruktura techniczna drogi gminnej Nr 002131 T - Przebudowa nawierzchni drogi i budowa chodników |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Gminy Miedziana Góra Środki zewnętrzne |
| 21. | Infrastruktura techniczna drogi gminnej Nr 002131 T - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepustem pod drogą powiatową Nr 0288 T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Budowa dróg wewnętrznych i chodników oraz zabezpieczenie ich przed ruchem drogowym (ciąg komunikacyjny po południowym obrzeżu budynku szkoły – granica obszaru rewitalizowanego) |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Gminy Miedziana Góra |
| 23. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kostomłotach II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Budowa stylowego przystanku przy drodze krajowej Nr 74 |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Gminy Miedziana Góra |
| 25. | Rozbudowa kompleksu Obiektów Edukacyjnych w Kostomłotach II o budynek przedszkola |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Gminy Miedziana Góra Środki zewnętrzne Środki własne Gminy Miedziana Góra Środki zewnętrzne |
| 26. | Budowa ogródka zabaw i rekreacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Zagospodarowanie terenu przyszkolnego i remont nawierzchni boiska przyszkolnego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Odnowienie budynku „Starej Plebanii” i adaptacja na ośrodek rekreacyjno-kulturalny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Adaptacja obiektu zabytkowego – budynku gospodarczego przy „Starej Plebanii” na obiekt o przeznaczeniu rekreacyjno-kulturalnym |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przewidywane źródła finansowania w odniesieniu do zadań wymienionych wyżej to:

- budżet Gminy

- EFRR w ramach RPOWŚ

- budżet Państwa

- środki własne prywatnych Inwestorów

W przypadku realizacji dodatkowych inwestycji finansowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Centrum Gminy Miedziana Góra, należy spełnić następujące warunki:

- Uzyskać zaświadczenia o zgodności inwestycji  z celami Programu

- Podjąć uchwały (wydanie decyzji) potwierdzające decyzję realizacji przedsięwzięcia przez odpowiednie organy uchwałodawcze właściwe dla poszczególnych instytucji

- Zabezpieczyć kwoty udziału własnego zgodnie z zasadami określonymi dla programów pomocowych. Kwota ta musi zostać potwierdzona niezależnymi dokumentami (np. uchwałą budżetową, dokumentami bankowymi, promesą otrzymania pożyczki/kredytu).

VI. SYSTEM WDRAŻANIA

Do podmiotów zarządzających realizacją programu należą Rada Gminy Miedziana Góra, Wójt Gminy oraz Pełnomocnik Zespołu Zadaniowego i Zespół Zadaniowy, który został powołany Zarządzeniem nr 31/08 z dnia 31.07.2008r Wójta Gminy Miedziana Góra.

Odpowiedzialni za wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miedzianej Góry będą;

- pracownicy Urzędu Gminy w Miedzianej Górze z racji pełnionych funkcji i zakresu

obowiązków

- pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy

- członkowie stowarzyszeń działających na terenie Gminy

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji oparty będzie na strukturze zarządzania projektami, w oparciu o procedurę obowiązującą w Urzędzie Gminy dla realizowanych projektów i zadań inwestycyjnych oraz przez pracowników innych właściwych instytucji i organizacji dla projektów przez nie realizowanych, w oparciu o ich strukturę zarządzania.

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie opierał się na następujących działaniach:

1. Gromadzenie i opracowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów rewitalizacji

2. Organizacja wyboru, przygotowanie i sporządzenie kontraktów z wykonawcami zadań                     w ramach projektów wg obowiązujących przepisów

3. Monitoring działań, badanie zgodności realizacji prac z dokumentacją, wymogami prawnymi            i zasadami określonymi w programach pomocowych oraz prowadzenie rozliczeń finansowych

4. Przygotowanie niezbędnych zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji w związku                       z pojawieniem się nowych priorytetów, współpraca z lokalną społecznością, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi w celu opiniowania tych poprawek

5. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych.

# Główne warunki powodzenia wdrażania Programu to:

# aktywna obecność różnego typu inwestorów

# dobrowolność przystępowania do Programu

# właściwa skala działań i autonomia jednostki zarządzającej

# elastyczność i pragmatyzm w konkretnych realizacjach przy jednoczesnym zachowaniu przyjętej strategii działań

# przygotowanie i mobilizacja wszystkich partnerów instytucjonalnych: banków, inwestorów budowlanych, prywatnych właścicieli budynków, stowarzyszeń lokalnych

# wprowadzenie planowanych zamierzeń do programów regionalnych dla zapewnienia współfinansowania publicznego

# zaprogramowanie lokalnych instrumentów pomocy dla inwestowania w dziedzinie infrastruktury, działań budowlanych jak remonty, dobudowy, rozbudowy, adaptacje itp.

# przygotowanie programów rozwoju gospodarczego, np. w dziedzinie rozwoju sektorów usług, handlu oraz drobnej przedsiębiorczości.

W przypadku realizacji dodatkowej inwestycji finansowanej w ramach LPR Centrum Gminy Miedziana Góra przez podmiot zewnętrzny, musi on uzyskać akceptację Wójta Gminy                      o zgodności projektu z Programem.

Podmiot zainteresowany przedłoży w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki krótką metrykę projektu wskazującą na jego zgodność z celami LPR. Przedkładana do Urzędu Gminy metryka projektu obligatoryjnie musi zawierać następujące elementy, ułatwiające stwierdzenie jego zgodności z Programem:

- tytuł projektu,

- wskazanie beneficjenta projektu (podmiot odpowiedzialny za jego realizację),

- przedmiot/zakres inwestycji,

- wskazanie obszaru rewitalizacji zgodnego z Programem,

- wskazanie zgodności z konkretnymi celami Programu,

- wartość projektu w PLN,

- zakres rzeczowej realizacji projektu,

- stan przygotowania dokumentacji projektowej,

- przewidywane źródła finansowania projektu.

W przypadku stwierdzenia takiej zgodności przez pracowników Urzędu Gminy Miedziana Góra,  
podmiot otrzyma akceptację zgodności projektu z celami LPR podpisaną przez Wójta Gminy, która może zostać załączana wraz z kopią LPR do ewentualnego wniosku aplikacyjnego. Kopia wydanego potwierdzenia będzie archiwizowana, co pozwoli na efektywny monitoring Programu.

Monitoring wdrażania LPR prowadzić będzie Zespół Zadaniowy ds. opracowania LPR, dokonując oceny jego realizacji raz na pół roku, podczas spotkania grupy. 
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania korekt w LPR fakt ten będzie przekazywany Wójtowi Gminy.

Lokalny Program Rewitalizacji Centrum Gminy Miedziana Góra zostanie umieszczony na stronach internetowych Urzędu Gminy Miedziana Góra.

VII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

1. System monitorowania Programu

Monitorowanie to proces mający na celu ukazanie i analizowanie stanu zaawansowania wdrażanych projektów i  ich zgodności z postawionymi założeniami.

Polega na systematycznym zbieraniu, raportowaniu i interpretowaniu danych, opisujących osiągane efekty w odniesieniu do wydatkowanych funduszy.

System monitorowania LPR Centrum Gminy Miedziana Góra odbywać się będzie 
w oparciu o roczne sprawozdania z realizacji zadań, stanowiące uzupełniający element dokumentu.

Istotą procesu monitorowania Programu jest wyciąganie wniosków służących późniejszej ocenie jego wdrażania, w oparciu o informacje wypływające z realizacji poszczególnych zadań, a także modyfikowanie dalszych działań, celem uzyskania maksymalnych wskaźników efektywności.

Istotne znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu działań, w ramach LPR posiadać będzie Wójt Gminy Miedziana Góra oraz Rada Gminy. Główną ich rolą będzie monitorowanie przebiegu zadań zawartych w Programie, celem ewentualnej interwencji – w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z ich realizacji.

2. Sposoby oceny Programu

Program Rewitalizacji ma służyć przede wszystkim oszacowaniu osiągnięcia wskaźników oddziaływania, czyli długotrwałych efektów związanych z poszczególnymi projektami. Ocena projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przebiegać powinna według czterech typów ocen:

- ex-ante (przed realizacją Programu,

- mid-term (w połowie okresu realizacji),

- ex-post (na zakończenie programu),

- on-going (na bieżąco).

W ramach ocen przewiduje się sporządzenie raportów celem weryfikacji rzeczywistych i planowanych wskaźników oddziaływania. Raporty  z oceny powinny być zgodne, z zaleceniami Unii Europejskiej oraz instytucji zaangażowanych w realizację konkretnych projektów.

## 3.Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym                                 i organizacjami pozarządowymi

Public Relations Programu

Komunikacja społeczna LPR zapoczątkowana została w momencie rozpoczęcia prac nad powstaniem dokumentu. Współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnej wiązała się                z podjęciem rozmów na temat ustalenia wspólnej listy projektów przewidzianych Programem do realizacji na najbliższe lata. Celem komunikacji społecznej jest uzyskanie partycypacji społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywnego udziału w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności w finansowaniu.

Celem działań związanych z promocją Programu jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów projektów podejmowanych w ramach programu, a także instytucji mogących stać się partnerami w realizacji niektórych przedsięwzięć. Grupami tymi są: mieszkańcy gminy, środowisko przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inni partnerzy społeczno-gospodarczy.

Komunikacja społeczna ma zapewnić partnerom Programu:

- dostęp do  informacji na temat celów i problemów rewitalizacji oraz realizacji programu

- pobudzić do wyrażania własnych opinii

- pobudzić do przedstawiania własnych projektów

Niezbędne będzie w tym celu umożliwienie zainteresowanym zapoznania się z Programem              i zgłaszania jego ewentualnych zmian. W związku z tym przewiduje się:

- Publikację  Programu oraz bieżących informacji związanych z jego realizacją na stronach internetowych Gminy i w prasie lokalnej „Głos Miedzianej Góry”

- Organizowanie bezpośrednich spotkań w celu prezentacji Programu, przekazania bieżących informacji związanych z jego realizacją oraz możliwości uzyskania opinii lokalnej społeczności na temat Programu, w szczególności z potencjalnymi partnerami gospodarczymi i społecznymi.

Główna jednostką odpowiedzialną za komunikację społeczną i promocję poszczególnych projektów i zadań w Programie Rewitalizacji będzie Wójt Gminy Miedziana Góra za pośrednictwem pracowników Urzędu Gminy. Pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za wdrożenie LPR będą współpracować z przedstawicielami społeczności lokalnej, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy. Współdziałanie to będzie miało na celu uzyskanie szerszych efektów działań rewitalizacyjnych,  a opierać się będzie na:

-  Uwzględnieniu wszelkich propozycji dotyczących nowych projektów

- Uwzględnienie proponowanych zmian w Programie w czasie jego realizacji, a przez to pobudzenie inicjatyw społeczności lokalnej oraz uzyskanie społecznego konsensusu w kwestii strategicznych działań dla rozwoju Gminy

-   Pozyskiwanie opinii na temat realizowanych procesów rewitalizacji

Współpracę tę należy prowadzić poprzez:

1.  Bezpośrednie spotkania z przedstawicielami sektora publicznego i społeczności lokalnej

2. Ankiety w tym internetowe o charakterze opiniującym, z możliwością propozycji własnych projektów i zmian

3. Odpowiednią edukację w ramach spotkań i publikacji, służącą zwiększeniu świadomości lokalnej społeczności w zakresie problemów rewitalizacji centrum Gminy oraz identyfikacji lokalnej społeczności z tymi procesami.

Wszelkie materiały  promocyjne powinny określać cele realizacji poszczególnych projektów i za-

dań, planowane wskaźniki osiągnięć oraz źródła finansowania tych projektów. Sposoby promocji inwestycji, programów współfinansowanych z Unii Europejskiej regulują odrębne przepisy w tym zakresie.

W toku prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Centrum Gminy Miedziana Góra, konsultacjom społecznym poddane zostały następujące kwestie:

- Obszar objęty rewitalizacją,

- Projekty przewidziane do realizacji w ramach LPR,

- Indywidualne pomysły i projekty zgłaszane przez społeczność lokalną, wpisujące się w ideę rewitalizacji centrum Gminy.

- Kolejność realizacji działań i zadań.

Konsultacje przeprowadzone zostały w następujący sposób:

- Bezpośrednie ustalenia z organizacjami pozarządowymi w okresie od VII.2007r do VIII.2008r.

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniach od 27.08.2008r. do 26.09.2008r.

- Poprzez bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami w dniu 26.09.2008r.

W wyniku ustaleń z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, powstała koncepcja dotycząca obszaru przewidzianego do realizacji, jak również zakresu działań i ich kolejności.

Lokalny Program Rewitalizacji Centrum Gminy Miedziana Góra został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 23 października 2008r Uchwałą Nr XVIII/153/2008.

VIII. ZAŁĄCZNIKI